| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 通州区财政局2020年信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市通州区财政局 018 |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区财政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 425.65万元 | 420.77万元 |  |  | — | 98.85% | 9 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 | 425.65万元 | 420.77万元 |  |  | — | 98.85% | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0元 |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 业务系统维护数量 | 4 | 4 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  |  | 机房基础环境运维 | 1 | 1 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  |  | 信息安全建设项目 | 6 | 6 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥98% | ≥98% |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  |  | 办公网络运行环境 | 良好 | 良好 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  | 进度指标 | 信息安全建设投入使用时间 | 2020.6 | 2021.6 |  |  | 5.5 | 2.5 | 分上下半年完成 |
|  |  | 成本指标 | 业务系统维护成本 | 57.17万元 | 57.17万元 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |
|  |  |  | 办公网络等设备租用和维护成本 | 307.08万元 | 305.00万元 |  |  | 5.5 | 5 | 以年底实际情况计算费用 |
|  |  |  | 信息安全建设成本 | 61.39万元 | 58.59万元 |  |  | 6 | 5 | 以合同价计算费用 |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 财政业务系统安全性 | 实现系统安全防护，满足等保三级要求 | 实现了系统安全防护，满足等保三级要求 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 财政业务系统及网络维护 | 降低系统运行故障率 | 降低了系统运行故障率 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 信息安全建设 | 保障服务器应用和数据安全性及稳定性 | 保障了服务器应用和数据安全性及稳定性 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥99% | ≥99% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5 |  |

自评项目表

部门名称：信息中心

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 (万元) | 评价结果 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 |  |
| 1 | 通州区财政局2020年信息化建设项目 | 420.77万元 | √ |  |  |  |  |

注：绩效评价实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（75（含）分-90分）、一般（60（含）分-75分）、较差（60（不含）分以下）。