北京市通州区人民政府文件

通政发〔2023〕3号

北京市通州区人民政府关于印发

2023年通州区重要民生实事项目的通知

各街道办事处，各乡、镇人民政府，区政府各委、办、局，各区属机构：

现将《2023年通州区重要民生实事项目》印发给你们，请认真遵照执行。

北京市通州区人民政府

2023年2月27日

（此件公开发布）

2023年通州区重要民生实事项目

一、营造宜居环境（6项）

- 围绕“12345”市民服务热线反应的高频问题及群众诉求强烈的事项，统筹实施100项“小微项目惠民生”工程，加快解决群众身边烦心事、揪心事、操心事

牵头领导：郑皓

责任单位：区发展改革委

完成期限：2023年12月底前

（二）推进中仓街道西上园一区广场提升等8个北京城市副中心责任规划师、责任建筑师创建“新芽”项目，以共建、共治、共享，探索副中心高质量发展和基层治理效能提升的实践路径，助力副中心打造新时期高质量和谐宜居典范

牵头领导：卢庆雷

责任单位：市规划自然资源委通州分局、中仓街道办事处、杨庄街道办事处、永顺镇政府、张家湾镇政府、永乐店镇政府

完成期限：2023年12月底前

（三）完成4个老旧小区改造项目的饮用水提升工程，提高老旧小区供水保障能力

牵头领导：秦涛

责任单位：区水务局

完成期限：2023年12月底前

（四）完成30个农村供水管线改造工程，改善农村饮用水质量，提升村民幸福感

牵头领导：秦涛

责任单位：区水务局

协办单位：区农业农村局

完成期限：2023年12月底前

（五）通过规划建绿、见缝插绿、多元增绿等手段，完成小微绿地建设约6公顷，不断提升副中心绿地总量和居民幸福指数

牵头领导：秦涛

责任单位：区园林绿化局

完成期限：2023年12月底前

（六）启动运潮减河健康绿道—潮白河10公里绿道连通工程，完成大运河滨水绿道—城市绿心森林公园4公里绿道提质工程，全面推动副中心“千里潞道”体系实施建设

牵头领导：秦涛

责任单位：区园林绿化局

协办单位：区城市管理委、通州公路分局

完成期限：2023年12月底前

二、改善群众居住条件（4项）

（七）通过新建、改建、转化等方式，开工建设政策性住房项目2931套，竣工各类保障房4665套，更好满足群众住房需求

牵头领导：卢庆雷

责任单位：区住房城乡建设委

完成期限：2023年12月底前

（八）推进15个，完成10个老旧小区综合整治工作，提升老城居民获得感

牵头领导：卢庆雷

责任单位：区住房城乡建设委

完成期限：2023年12月底前

（九）启动15部，完成10部老楼加装电梯，提高老楼居住品质，方便居民出行

牵头领导：卢庆雷

责任单位：区住房城乡建设委

完成期限：2023年12月底前

（十）启动实施40个村的美丽乡村补短板建设工程，进一步改善农村人居环境

牵头领导：秦涛

责任单位：区农业农村局

完成期限：2023年12月底前

三、优化基本公共服务（6项）

（十一）全区集团化办学覆盖率达到60%以上，进一步优化教育资源布局、促进区域教育优质均衡发展水平提升

牵头领导：董明慧

责任单位：区教委

完成期限：2023年12月底前

（十二）建成台湖公租房配套小学，提供学位1200个，解决入学难问题

牵头领导：董明慧

责任单位：区教委

完成期限：2023年12月底前

（十三）建成“区片校”三级联动心理健康教育体系，为全区79所公办中小学提供心理健康教育，提升学生心理健康水平

牵头领导：董明慧

责任单位：区教委

完成期限：2023年12月底前

（十四）实施“智慧村医”工程（一期）建设，完成220个第四代智慧健康小屋及32个远程问诊移动视频屋；完成1个区级智慧医疗健康大数据体验馆系统的集成与配置；完成1套区级演示管控中心系统集成建设；搭建区、乡镇（街道）、村（社区）三级智慧医疗服务管理系统，提高居民健康水平

牵头领导：董明慧

责任单位：区卫生健康委

协办单位：区农业农村局、区经济和信息化局

完成期限：2023年12月底前

（十五）全区范围内建设家庭照护床位2000张，进一步将专业化的养老服务延伸到家庭

牵头领导：王翔宇

责任单位：区民政局

完成期限：2023年12月底前

（十六）新建养老服务驿站10家，提升养老助餐服务水平

牵头领导：王翔宇

责任单位：区民政局

完成期限：2023年12月底前

- 提升生活便利性（3项）

（十七）开工建设北苑家园中心等3个家园中心项目，就近满足居民工作、居住、休闲、交通、教育、医疗等需求，优化提升城市公共服务水平

牵头领导：卢庆雷

责任单位：市规划自然资源委通州分局

完成期限：2023年12月底前

（十八）建成5个一刻钟便民生活圈，满足居民商业、生活、文体娱乐等方面服务需求，实现“小需求不出社区，大需求不远离社区”

牵头领导：杨磊

责任单位：区商务局

完成期限：2023年12月底前

（十九）在园区、商务楼宇、商圈部署5台智能政务终端，让企业、群众办事实现“就近办”“网上办”“自助办”，开设12场副中心政务服务云直播，解读利企惠民政策，零距离回应解释企业、群众疑难问题

牵头领导：郑皓

责任单位：区政务服务局

完成期限：2023年12月底前

- 方便市民出行方面（5项）

（二十）增设完成25个交通信号灯，优化路口通行效能，降低路口交通安全风险隐患，全力打造副中心和谐有序的道路交通环境

牵头领导：王翔宇

责任单位：区城市管理委

协办单位：通州公路分局、区园林绿化局

完成期限：2023年12月底前

（二十一）以精准服务为导向，优化公交线路和公交服务，新开或优化调整公交线路10条，提升群众出行便利性

牵头领导：倪德才

责任单位：区交通局

完成期限：2023年12月底前

（二十二）通过内部挖潜、规范管理、闲置资源及公共空间利用、借用道路停车资源等方法，推进不少于5个市民热线高频点位“停车难”治理工作，按照成熟一批、解决一批的原则，逐步缓解停车供需矛盾，优化停车秩序

牵头领导：王翔宇

责任单位：区城市管理委

协办单位：区住房城乡建设委、区城市管理指挥中心

完成期限：2023年12月底前

（二十三）完成慢行系统改造约10公里，持续提升副中心慢行交通出行品质

牵头领导：王翔宇

责任单位：区城市管理委

协办单位：区交通局、通州交通支队、区体育局

完成期限：2023年12月底前

（二十四）在无信号灯村口、岔路口前增设减速震荡标线、加装夜间反光道钉50处；优化完成京榆旧线与芙蓉东路交叉口、通胡大街与芙蓉东路交叉口等2处路口通行视距；推进通马路、徐尹路、漷马路等22个路口增设信号灯及闯红灯监控设备，持续降低路口交通安全风险隐患

牵头领导：董亦军、倪德才、王翔宇

责任单位：区城市管理委、通州交通支队、通州公路分局

协办单位：梨园镇政府、西集镇政府、漷县镇政府、马驹桥镇政府、永乐店镇政府

完成时限：2023年12月底前

六、丰富文体生活（3项）

（二十五）建设10个篮球场，10个5人制足球场，丰富市民健身活动场所

牵头领导：杨磊

责任单位：区体育局

完成期限：2023年12月底前

（二十六）围绕歌唱北京、舞动北京、艺韵北京等板块，采取线上线下相结合的方式，举办惠民系列文化活动1300场，丰富市民精神文化生活

牵头领导：杨磊

责任单位：区文化和旅游局

完成期限：2023年12月底前

（二十七）围绕展示辖区科技创新成果、科普特色资源，搭建场景式、沉浸式、体验式相融合的临时展陈空间，组织各种现场讲解体验活动不少于15次，打造丰富多彩的科普盛宴

牵头领导：苏国斌

责任单位：区科委

完成期限：2023年12月底前

七、提高社会保障水平（2项）

（二十八）进一步拓宽就业渠道，开发就业岗位4万个以上，实现城乡劳动力就业1.5万人以上

牵头领导：董明慧

责任单位：区人力社保局

完成期限：2023年12月底前

（二十九）为400户有需求的残疾人进行居家环境无障碍改造，方便残疾人参与社会生活，提高残疾人生活质量

牵头领导：王翔宇

责任单位：区残联

完成期限：2023年12月底前

八、保障公共安全（5项）

（三十）为全区275个义务消防队配备应急、通讯设备，提高消防救援应急能力，保障人民群众生命财产安全

牵头领导：王翔宇

责任单位：区消防支队

完成期限：2023年12月底前

（三十一）在全区开展燃气用户更换、加装安全型配件工作，年内完成不少于5万户，进一步保障居民家庭用气安全

牵头领导：王翔宇

责任单位：区城市管理委

完成期限：2023年12月底前

（三十二）以全区物业、园林绿化、厂库房、施工现场等行业领域为重点，对3万名一线人员开展消防基本技能实操实训；年底开展自防自救力量大比武活动，进一步检验培训成果，提升自防自救力量初期火灾的灭火救援作战能力

牵头领导：王翔宇

责任单位：区消防支队

协办单位：区住房城乡建设委、区园林绿化局

完成期限：2023年12月底前

（三十三）持续开展食品安全专项整治，重点检查连锁餐饮企业和诚信度低、有违法记录的餐饮企业，每季度向社会公示，通报问题企业，提升餐饮经营企业食品安全意识和管理水平

牵头领导：倪德才

责任单位：区市场监管局

完成期限：2023年12月底前

（三十四）加强药品质量抽检工作，结合我区实际情况加大对疫情防控药品、中成药及特殊人群药品等质量抽检力度，确保药品抽检合格率不低于99%

牵头领导：倪德才

责任单位：区市场监管局

完成期限：2023年12月底前

抄送：区委各部、委、办，区人大办公室，区政协办公室，区法院，

区检察院，区各人民团体。

北京市通州区人民政府办公室               2023年2月27日印发