附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息安全等级保护测评 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区统计局 | | | | | 实施单位 | 北京市通州区统计局 计算站 | | | | |
| 项目负责人 | | 高锋 | | | | | 联系电话 | 81597255 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11 | 10.8 | | 10.8 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11 | 10.8 | | 10.8 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保护通州区“城市副中心”统计大数据综合应用系统项目一期正常运行 | | | | | | 保证了源头数据质量，提高数据准确性，提高统计服务质量。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息安全等级保护测评 | | | 1次 | 1 | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：信息安全等级保护测评级别 | | | 等级保护达到三级 | 等级保护达到三级 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 12月前 | 完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：信息安全等级保护测评费用 | | | 控制在11万元以内 | 108000元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：保护通州区“城市副中心”统计大数据综合应用系统项目一期正常运行 | | | 保证源头数据质量，提高数据准确性，提高统计服务质量。 | 保证源头数据质量，提高数据准确性，提高统计服务质量。 | 20 | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：乡镇街道统计所及各科室使用满意率 | | | 达到98% | 95% | 10 | 8 | | 加强故障维修的时效性 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | |  | |