附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 九棵树街道辖区内非经营性其他自建房安全专项整治排查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区九棵树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区九棵树街道办事处城市管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 昝凯玺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17801047860 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.2400 | 4.2400 |  | 4.2400 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.2700 | 1.2700 |  | 1.2700 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对于九棵树街道辖区内账上的424栋自建房开展房屋结构安全排查 2.将所有全部排查结果上传至全国自建房归集平台，出具检测鉴定结论和安全隐患台账 3.做好存在安全隐患的房屋点位整治销账工作。 |  |  |  |  |  | 1.辖区内账上的424栋自建全部排查完毕 2.排查结果全部上传至全国自建房归集平台，检测鉴定结论和安全隐患台账已出据 3.6个存在一般安全隐患的其他自建房点位，3个存在严重安全隐患的其他自建房点位已销账完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 排查率和销账率 |  |  | 100% | 100% | 35 |  | 35 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在合同期结束前完成项目。 |  |  | 2023年 | 2023年 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过开展非经营性其他自建房安全整治排查，消除辖区内非经营性自建房安全隐患，最大限度保障辖区居民安全。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

# 填报注意事项：

# 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。