项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 2023年第二批中央大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 638.06 | 638.06 |  | 153.84 |  | 10 |  | 24% |  | 2.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 638.06 | 638.06 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施通州区宋庄镇平家疃移民村坑塘治理工程。 |  |  |  |  |  | 实施通州区宋庄镇平家疃移民村坑塘治理工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改善村容村貌的村数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照国家现行质量验收规范验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：移民后扶工程项目开工时间 |  |  | 2024年3月 | 2024年3月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：移民后扶工程项目验收时间 |  |  | 2024年10月 | 2024年10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工程总投资 |  |  | 638.06万元 | 571.78万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目建成将带动该地区相关产业的发展体系 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目的建设，将极大地改善移民村的基础设施条件，优化移民村的面貌，美化移民村的环境 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 工程的建成将给居民带来健康上和环境上的益处 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：移民安置村村民满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.4 |  |  |  |