项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 上年结转大中型水库移民接收扶持专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165 | 165 |  | 90.38 |  | 10 |  | 55 |  | 5.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 165 | 165 |  | 90.38 |  | — |  | 55 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：实施永乐店镇小务村视频监控工程，改善村庄安防环境。 目标2：实施教育帮扶项目，对水库移民安置村村内户籍家庭学生子女的教育帮扶。 |  |  |  |  |  | 实施教育帮扶项目，对水库移民安置村村内户籍家庭学生子女的教育帮扶。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装监控摄像头 |  |  | 70 | 70 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教育帮扶补助人数 |  |  | 456 | 460 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照国家现行质量验收规范验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：移民后扶工程项目开工时间 |  |  | 2022年9月 | 未完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：移民后扶工程项目验收时间 |  |  | 2022年12月 | 未完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教育帮扶补助资金下拨时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：移民后扶工程预算总投资 |  |  | 195万元 | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教育帮扶补助总金额 |  |  | 85万元 | 89.9万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少村民财产损失，健全家庭经济困难学生资助体系，提高移民安置村家庭经济困难学生资助水平 |  |  | 符合 | 符合 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少村内犯罪事件发生，保障移民和谐稳定 |  |  | 符合 | 符合 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：移民安置村村民满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75.5 |  |  |  |