附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 通州区河道事务中心水利工程河道维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区河道事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柳德明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61521335 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 174.7448 |  | 10 |  | 87% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 200 |  | 174.7448 |  | — |  | 87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，解除安全隐患，美化城市，保证我区安全度汛；保证水利设施整洁，提高了城市美观度，保证水利设施调配用水功能。 |  |  |  |  |  | 完成河道事务中心管辖的54座水闸维修养护工作。 完成潞湾橡胶坝、白庙橡胶坝、师姑庄橡胶坝、兴各庄橡胶坝和于辛庄橡胶坝维修养护工作（橡胶坝总长度1143.8m）。 完成3座区级防汛物资站设备设施的调试工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水闸维修养护 |  |  | 54座 | 54座 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：橡胶坝坝袋养护 |  |  | 1143.8米 | 1143.8米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：闸门维修养护 |  |  | 54座 | 54座 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：变压器维修养护 |  |  | 10台 | 10台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：公车运维 |  |  | 11辆 | 11辆 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：启闭机维修养护 |  |  | 97台 | 97台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：闸门维修养护合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：启闭机维修养护合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：橡胶坝坝袋维修养护合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：水闸维修养护合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：变压器维修养护合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程期 |  |  | 5-11月 | 5-11月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招标 |  |  | 1-4月 | 1-4月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：工程验收 |  |  | 12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 200万元 | 200万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过对闸坝进行养护使闸坝能够正常运行，延长了闸坝的正常使用寿命。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过对水利建筑物的维修养护，提高运行效率，确保汛期正常运行，保证安全度汛 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |