项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 大中型水库移民接收村扶持资金项目管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.4 | 40.4 |  | 18.715 |  | 10 |  | 46% |  | 4.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.4 | 40.4 |  | 18.715 |  | — |  | 46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障水库移民后扶项目的顺利实施，加快水库移民后扶资金的支出进度，计划聘请专业的项目管理公司，对水库移民后扶项目进行管理。 |  |  |  |  |  | 为保障水库移民后扶项目的顺利实施，加快水库移民后扶资金的支出进度，计划聘请专业的项目管理公司，对水库移民后扶项目进行管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目管理涉及的资金数 |  |  | 2279.36万元 | 2279.36万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目管理涉及项目 |  |  | 4个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照国家现行质量验收规范验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目管理费支付50%时间 |  |  | 2023年6月 | 2023年6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目管理费支付100%时间 |  |  | 2023年11月 | 未完成 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目管理费用 |  |  | 40.4万元 | 18.715万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 加快移民后扶资金的拨付进度，保障移民后扶资金的使用效率。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加快实施移民后扶项目，保障移民和谐稳定 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 加快实施移民后扶工程，改善移民生活环境 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：移民安置村村民满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.6 |  |  |  |