项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 上年结转-2022年大中型水库移民后期扶持资金（第二笔） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1169.02 | 1169.02 |  | 847.8 |  | 10 |  | 73% |  | 7.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1169.02 | 1169.02 |  | 847.8 |  | — |  | 73% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施通州区马驹桥镇小松垡移民村排水工程和通州区马驹桥镇东田阳移民村排水工程。 |  |  |  |  |  | 实施通州区马驹桥镇小松垡移民村排水工程和通州区马驹桥镇东田阳移民村排水工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改善村容村貌的村数 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照国家现行质量验收规范验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：移民后扶工程项目开工时间 |  |  | 2022年10月 | 2022年12月 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：移民后扶工程项目验收时间 |  |  | 2022年12月 | 2023年3月 | 10 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工程总投资 |  |  | 1226.31万元 | 1057.89万元 | 10 |  | 8.6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目建成将带动该地区相关产业的发展体系 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目的建设，将极大地改善移民四村的交通条件，优化移民村的面貌，美化移民村的环境 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 工程的建成将给居民带来健康上和环境上的益处 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：移民安置村村民满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75.9 |  |  |  |