附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河长制工作资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.000000 |  | 128.407600 | 128.407600 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 |  | 100.000000 | 100.000000 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 28.407600 | 28.407600 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、聘请第三方专业公司，对26条区级重点河道，158条乡镇沟渠及455条小微水体水环境状况进行月巡查，建立问题台账，为督促河长履职，乡镇（街道）落实河长制绩效考核提供依据，促进河长制落实。 2、保障通州河长制系统持续稳定运行；完善河长制管理信息系统基础数据，采集区管河道、沟渠等空间信息；河道及周边现状监测，河道水网保持状况、死水、河道周边大型空地监测；推广延伸信息管理管理工具使用范围，新增面向区属河湖管理单位河道、乡镇水务站巡查、问题发现处置功能，实现涉河问题巡查处置统一管理。 |  |  |  |  |  | 2022年—2023年期间对26条区级重点河道，159条乡镇沟渠水环境状况共开展72次巡查，建立9804个问题台账，共发放督办通知160件，督促乡镇街道级河长整改水环境问题9399处，其中垃圾渣土问题6569处、水面漂浮物问题871处、污水问题773处、公示牌问题501处、其他问题685处使全区水环境得到了改善，并督促了基层河长履职，为乡镇（街道）落实河长制绩效考核提供依据，并促进了全区河长制工作落实。2023年，利用信息化手段辅助河长工作持续推进，并稳定运行。新增管理单位、三方巡查、乡镇管护队伍用户约40人，基层河长及管护单位协同处置市级事件346件，区级事件2299件。同时采集并补充到区管河道、沟渠数据，事件涉及水体位置和问题描述更准确，对需要关注的频发问题水体提供了客观数据支撑。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：聘请第三方对全区级重点河道、乡镇沟渠检查 |  | 每月对通州区域内26条区级重点河道流域和159条乡镇级重点沟渠进行2次全线路检查，建立检查台帐 |  | 每月按要求完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：下发督办通知 |  | 下发督办通知次数 |  | 共发放督办通知160件 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：要求监督、检查的内容 |  | 对于26条区级重点河道，159条乡镇沟渠检查，检查员必须到现场检查，检查过程中做好详细的检查记录，对发现的问题进行及时拍摄、拍照描述，留取证据，最终形成检查问题台账。 |  | 每月按要求完成 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：检查次数 |  | 每月至少开展2次 |  | 每月开展2次检查，并重点部位进行抽查 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：各级涉河事件全部通过信息化平台流转 |  | 各级涉河事件全部通过信息化平台流转 |  | 市级接入事件及区第三方巡查事件全部通过河长平台办理 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：通过信息化手段提升事件处置效率 |  | 缩短事件处置周期 |  | 增加河道管理单位及管护队伍功能后，事件可以直接推送协同处置单位，较少中间环节，且问题描述更加直观准确，处置效率明显提升。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：促进水环境持续改善 |  | 全年对26条区级重点河道，158条乡镇沟渠水环境状况共开展36次巡查，建立4766个问题台账，督促乡镇街道级河长整改水环境问题4505个，其中垃圾渣土问题3317个、污水问题370个、水面漂浮物问题306个、公示牌问题288个、其他问题224个。使全区水环境得到了改善，并督促了基层河长履职，为乡镇（街道）落实河长制绩效考核提供依据，并促进了全区河长制工作落实。 |  | 2022年—2023年期间对26条区级重点河道，159条乡镇沟渠水环境状况共开展72次巡查，建立9804个问题台账，共发放督办通知160件，督促乡镇街道级河长整改水环境问题9399处，其中垃圾渣土问题6569处、水面漂浮物问题871处、污水问题773处、公示牌问题501处、其他问题685处使全区水环境得到了改善，并督促了基层河长履职，为乡镇（街道）落实河长制绩效考核提供依据，并促进了全区河长制工作落实。 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：河道周边居民对河道、沟渠环境改善满意度 |  | 河道周边居民对河道、沟渠环境改善满意度 |  | ≥80% |  | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |