附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区碧水污水处理厂地面景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18612196070 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 100.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总建设面积共73348㎡，完成污泥干化工程区域以外范围内施工图纸所含的管理用房、绿化种植、湿地水景、园路、给排水管线、彩虹瀑布、文化墙及除臭塔等全部建设内容。 |  |  |  |  |  | 已完成污泥干化工程区域以外范围内施工图纸所含的管理用房、绿化种植、湿地水景、园路、给排水管线、彩虹瀑布、文化墙及除臭塔等全部建设内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成碧水污水处理厂地面景观全部建设内容 |  |  | 63833㎡ | 63833㎡ | 15 |  | 15 |  | 除污泥干化区域外，总体形象进度累计完成100% |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成施工日期 |  |  | 2022年6月底前 | 2022年6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 100万元 | 100万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善城市环境，实现人与自然的和谐相处，提高周边人民生活环境质量 |  |  | 得到优化 | 优化 | 30 |  | 30 |  | 改善城市环境，实现人与自然的和谐相处，提高周边人民生活环境质量 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |