附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西马庄地区自备井置换项目资金补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市自来水集团有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛秋实 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 17338137213 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 |  | 300 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成西马庄园小区接入市政水工作 |  |  |  |  |  | 已完成，西马庄园小区已接入市政水 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成改造小区数量 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工作规范性 |  |  | 符合相关法律法规相关要求 | 符合要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：居民接入市政水 |  |  | 完成接入换 | 完成接入 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目补贴资金 |  |  | 300万元 | 300万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：置换自备井水量 |  |  | 400立方米/日 | 400立方米/日 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：小区居民对市政水满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |