附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水务局网络运维保障及安全产品扩容续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 党政办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王笑 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69544658 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.000000 | 20.000000 |  | 19.700000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.000000 | 20.000000 |  | 19.700000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对机房改造项目中政采的网络安全设备的维护及续费，确保水务局网络安全 |  |  |  |  |  | 完成对机房改造项目中政采的网络安全设备的维护及续费，确保水务局网络安全 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安全应用覆盖全局 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 签订合同时间 |  |  | 4月前 | 4月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 支付首款 |  |  | 4月前 | 4月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制总额 |  |  | 20 | 19.7 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高全局网络安全 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |