附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水务防汛专指防洪物资采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘北 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69546693 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.00 | 104.00 |  | 102.68 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.00 | 104.00 |  | 102.68 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汛前购置：救生衣450、救生圈310、发电机5、排水单元3套、油锯5台、大型工作灯7台等三大类防汛物资，确保2023年汛期中小河道行洪安全。 |  |  |  |  |  | 6月1日汛前完成年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：物资采购种类 |  |  | 汛前购置完毕 | 汛前购置完毕 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工具类、设备类、物料类共计30种。 |  |  | 汛前购置完毕 | 汛前购置完毕 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订合同时间 |  |  | 4月前 | 4月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付时间 |  |  | 5月前 | 5月前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制价 |  |  | 104万 | 102.68万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障堤防河道行洪安全 |  |  | 保障堤防河道行洪安全 | 保障堤防河道行洪安全 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：水务单位满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 9 |  | 提高服务质量 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |