附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 通州区水旱灾害防御方案、预案修编项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高珊珊 |  |  |  | 联系电话 | 69549980 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施为有效应对极端降雨、洪水等洪涝灾害提供科学技术支撑。 |  |  |  |  | 完成水旱灾害防御方案、预案修编工作，并按照相关程序完成审查、备案等工作，并正式印发实施。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修编通州区2023年中小河道洪水防御及超标准洪水防御预案、旱灾防御预案 |  | 3 | 3 | 15 | 15 |  | - |  |
|  |  | 质量指标 | 通过市级专家审查、论证 |  | 汛前 | 汛前 | 15 | 15 |  | - |  |
|  |  | 时效指标 | 项目报批时间 |  | 2023年6月 | 2023年6月 | 10 | 10 |  | - |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  | - |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 效果方面 |  | 为有效应对极端天气、超警超保洪水等水旱灾害提供技术支撑。 | 提供好技术支撑保障 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上级部门通过相关方案、预案审核、论证，给与认可 |  | 通过市水务局、区防汛办等相关部门审查、论证 | 通过了市水务局、区防汛办等相关部门审查、论证 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |