附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年度安全生产第三方服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘北 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15110006560 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.360000 |  | 26.360000 | 26.360000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.000000 |  | 20.000000 | 20.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 6.360000 |  | 6.360000 | 6.360000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 引进第三方服务机构，一是安全专家协助检查企事业单位隐患和责任制落实，提供安全技术服务，二是修订完善水务系统安全预案，三是开展水务行业安全宣传、培训活动，四是满足专职安全员日常办公及外业检查需求，提升安全员技能水平。通过项目实施，确保按要求完成区政府年度安全生产任务书和绩效考核中各项指标任务，有效预防水务行业重大安全隐患，促进水务行业安全生产状况持续向好。 |  |  |  |  |  |  | 已按需求提供安全技术服务及专职安全员后勤保障，共开展99个工作日隐患排查、2次宣传培训，并结合实际修订了应急预案。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安全技术服务时间 |  | 99个工作日 |  | 99个工作日 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 专职安全员后勤保障时间 |  | 12个月 |  | 12个月 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全生产宣传培训（6月和11月）次数 |  | 2次 |  | 2次 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应急预案修订次数 |  | 1次 |  | 1次 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全技术服务 |  | 安排安全专家服务，符合技术标准，提供服务报告 |  | 已安排安全专家服务，符合技术标准，并提供了服务报告 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 专职安全员后勤保障 |  | 提供满足专职安全员办公及后勤保障服务 |  | 已提供满足专职安全员办公及后勤保障服务 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全生产宣传培训（6月和11月） |  | 按照活动方案要求于6月和11月开展两期培训 |  | 已按照活动方案要求于6月和11月开展两期培训 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应急预案修订 |  | 按照预案编制规范，完成应急预案修订，提供修订成果 |  | 已修订 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 20万元 |  | 20万元 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全技术服务 |  | 预算数约15万元 |  | 约15万元 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专职安全员后勤保障 |  | 预算数约0.2万元 |  | 约0.2万元 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全生产宣传培训（6月和11月） |  | 预算数约2万元 |  | 约2万元 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 应急预案修订 |  | 预算数约2.8万元 |  | 约2.8万元 |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 水务行业生产安全性 |  | 有效预防、排查、整治水务行业重大安全隐患，保持水务行业安全整体稳定 |  | 水务行业安全整体稳定 |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水务企业满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |