附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 水利设施运维（通州区台湖镇水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区台湖镇水务所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 白寅成 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13910774221 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 110.715181 | 110.715181 |  |  | 110.562348 |  |  | 10 |  | 99.86% |  | 99.86 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.000000 | 90.000000 |  |  | 89.847167 |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 20.715181 | 20.715181 |  |  | 20.715181 |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | — | — |  |  | — |  |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据设施实际情况，2023年需维修养护水闸12座，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的闸门33扇，启闭机33台进行运维养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。6辆公务车能够正常运行。 |  |  |  |  |  |  | 2023年需维修养护水闸12座，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的闸门33扇，启闭机33台进行运维养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用，6辆公务车能够正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 水工建筑物水闸维修养护数量 |  |  | 12座 |  |  | 12座 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水工建筑物闸门设施运维养护数量 |  |  | 33扇 |  |  | 33扇 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水工建筑物启闭机运维养护数量 |  |  | 33台 |  |  | 33台 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 河（渠）坡面维修养护 |  |  | 2162.5m2 |  |  | 2162.5m2 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务车辆 |  |  | 6辆 |  |  | 6辆 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 水工建筑物使用功能故障处理完成率。 |  |  | 100% |  |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设施设备运维养护 |  |  | 正常运行，外观整洁 |  |  | 正常运行，外观整洁 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 坡面维修 |  |  | 完成 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保证车辆正常运行 |  |  | 正常运行 |  |  | 正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 运行维护推进 |  |  | 全年 |  |  | 全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 招投标（磋商） |  |  | 3月 |  |  | 3月 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同签订时间 |  |  | 3月 |  |  | 3月 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 车辆年底前全部完成 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 水利设施运维项目预算控制数 |  |  | 82.8 |  |  | 82.706588 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 车辆运行预算 |  |  | 7.2 |  |  | 7.140579 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转--水利设施运维项目预算控制数 |  |  | 20.715181 |  |  | 20.715181 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护 |  |  | 优 |  |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 环境效益 |  |  | 保证水利设施整洁 |  |  | 保证水利设施整洁 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 水利设施使用 |  |  | 优 |  |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 河道巡查人员 |  |  | 优 |  |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |