附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023通州区水利工程运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区城区水务所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马志波 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.000000 | 40.000000 |  | 39.742636 |  | 10 |  | 99.35% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.000000 | 40.000000 |  | 39.742636 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市通州区城区水务所管理的水利设施运维工作涉及河道、水闸、堤防路等，运维工作主要分为两部分进行。第一部分：水利工程建筑物维修养护，涉及土坡养护150400平方米，堤顶路养护5300平米；第二部分：设备维修养护，涉及中（六）启闭机5台，涉及小（八）型闸门8座，启闭机8台。依据[北京市水利工程维修养护预算定额]，对我所管理的水利设施维修养护工作进行测算，我所拟申请资金30.7963万元。另外我所有业务保障用车8辆，按照每辆1.85万标准，拟申请9.2037万元车辆运维费，以上资金共计40万元。 |  |  |  |  |  | 1、150400m²土护坡养护维修 - 日新路水闸新建地袱及管制栏杆 - 小（八）型水闸8台启闭机，8个闸门；中（六）型水闸5台启闭机，1个闸门维修养护。 - 堤顶路养护5300平米 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运维养护闸门数量 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 河道护坡工程维修养护面积 |  |  | 150400 | 150400 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 河道堤顶路面维修养护面积 |  |  | 5300 | 5300 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运维启闭数量 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备故障处理率 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 河道堤顶路面维修养护 |  |  | 5300 | 5300 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 河道护坡养护 |  |  | 150400 | 150400 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水工建筑物，水利设施 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40 | 39.742636 | 20 |  | 19 |  | 车辆运维费未完全使用 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |