附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 上年结转—北京市河长制补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区宋庄镇水务所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田浩春 |  |  |  | 联系电话 |  | 69596603 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.936151 | 39.936151 | 39.936151 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.936151 | 39.936151 | 39.936151 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市水务局关于印发河长制湖长制工作奖补资金项目管理暂行办法细则的通知》（京河长办【2020】13号），为加强辖区内环境治理及管护，计划使用2022年北京市河长制工作补助项目资金开展通州区小中河巡河路维修、中坝河堤顶路安全保障设施修缮、中坝河堤顶路潞维修、中坝河部分河段河底芦苇和菖蒲清理管护等工作。 |  |  |  |  | 完成小中河巡河路硬化混凝土路面315平方米，坡面护砌50平方米。中坝河堤顶路安装带锁阻车桩8跟，停车指示牌2个，右转向指示标2个。中坝河堤顶路维修，堤顶碎石路维修206米，路两侧混凝土路缘石360米，边坡排水槽3座。中坝河沟渠庄桥至丛林庄园段和平港沟入中坝河内的芦苇和菖蒲进行割除、清理和运输，清理打捞水面漂浮物。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硬化混凝土路面 |  | 315平方米 | 315平方米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 坡面护砌 |  | 50平方米 | 50平方米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 阻车桩 |  | 8根 | 8根 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 停车指示牌 |  | 2个 | 2个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 碎石路维修 |  | 206米 | 206米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 路缘石 |  | 360米 | 360米 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 排水槽 |  | 3座 | 3座 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 清理菖蒲芦苇、清理河道漂浮物 |  | 50000平方米 | 50000平方米 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善河道水环境、方便居民出行、消除冬季火灾隐患、保障河道行洪能力 |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |