附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水利设施运维（北京市通州区宋庄镇水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区宋庄镇水务所 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张岩 |  |  |  |  | 联系电话 | 69596603 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 107.440806 | 107.440806 |  | 106.968982 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.000000 | 80.000000 |  | 79.528176 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 8.473642 | 8.473642 |  | 8.473642 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对宋庄镇水务所管理区域内的39座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 对宋庄镇水务所管理区域内的48座闸门及58台启闭机进行维护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 对宋庄镇水务所管理区域内的4.6万平方米的河（渠）堤顶路及33.6万平米坡面进行维修养护，方便群众出行通畅，保证堤防行洪安全，加强水源保护。 |  |  |  |  |  | 已全部完成39座水闸的维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 已全部完成48座闸门的维修保养，保证水闸正常启闭，发挥功能性作用。 已全部完成58台启闭机的维护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 已全部完成4.6万平方米的河（渠）堤顶路的维修养护，方便群众出行，保证堤防行洪安全，加强水源保护。 已全部完成 33.6万平方米坡面的维护，保证行洪安全。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水工建筑物水闸维修养护数量 |  |  | 39座 | 39座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：运行维护闸门数量 |  |  | 48座 | 48座 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：运行维护启闭机数量 |  |  | 58台 | 58台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：河（渠)堤顶路工程维修养护 |  |  | 4.6万平方米 | 4.525万平方米 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 指标5：河（渠)坡面维修养护面积 |  |  | 33.6万平方米 | 43.812万平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：设备正常启闭，正常运行。 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：设施设备正常运行，外观整洁。 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4：河（渠)堤顶路 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5：河（渠)坡面维修养护面积。 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：水利设施运维项目完成时间 |  |  | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算总额，资金支付合理合规，符合合同要求。 |  |  | 107.440806万元 | 106.96898万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除水利设施安全隐患，保证水利设施正常运行。 |  |  | 优 | 优 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保证水利设施整洁，美化城市，提高了城市美观度；涵养地下水资源。 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |