附件4

| 通州区政策支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策名称 |  | 2023年河长制奖补资金（市级水务转移支付资金）（萧太后河（张家湾镇地区）应急维护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区张家湾镇水务所 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 13716253895 |  |  |  |
| 政策资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56.874982 | 56.874982 |  | 56.874982 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.874982 | 56.874982 |  | 56.874982 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 中坝河疃里桥至丛林庄段（长约1000米）进行维护，对河底芦苇、菖蒲和淤积物进行清理，清理量4800立方米，同时清理两侧边坡的杂草，面积12000平方米。 |  |  |  |  |  | 中坝河疃里桥至丛林庄段（长约1000米）进行维护，对河底芦苇、菖蒲和淤积物进行清理，清理量4880立方米，同时清理两侧边坡的杂草，面积12170平方米。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 芦苇、杂草的割除和清理 |  |  | 60218m2 | 60218m2 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 路肩修复 |  |  | 544m2 | 544m2 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合同质量要求 |  |  | 合同质量要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工期：2023年9月26日至2023年10月25日 |  |  | 30天 | 30天 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 维护费用 |  |  | 568749.82元 | 568749.82元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障了汛期行洪安全，消除了冬季防火安全隐患。 |  |  | 保障汛期行洪安全，消除了冬季防火安全隐患。 | 保障汛期行洪安全，消除了冬季防火安全隐患。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 消除道路交通安全隐患 |  |  | 消除道路交通安全隐患 | 消除道路交通安全隐患 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善了水体清洁环境 |  |  | 改善了水体清洁环境 | 改善了水体清洁环境 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民 |  |  | 满意度 | 满意 | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |