附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区农村污水处理设施在线数据采集及监控服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区排水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史雪飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-60568550 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 299.905362 |  | 299.905362 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 299.905362 |  | 299.905362 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成148座农村污水处理设施数据采集终端升级、对应进水干线148套水位计安装，确保在线数据安全、准确、高效实时上传，完善水环境在线监管平台，形成通州区农污实时信息一张图，实时掌握厂站、管网运行数据，为后期污水治理的精细化管控、厂网合理调度、厂站规范化、标准化、智慧化运行管理提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 完成148座农村污水处理设施数据采集终端升级、对应进水干线148套水位计安装，确保在线数据安全、准确、高效实时上传，完善水环境在线监管平台，形成通州区农污实时信息一张图，实时掌握厂站、管网运行数据，为后期污水治理的精细化管控、厂网合理调度、厂站规范化、标准化、智慧化运行管理提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：污水处理厂站 |  |  | 148座 | 148座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：进水干线管网水位计 |  |  | 148套 | 148套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：在线数据汇聚 |  |  | 通过验收 | 完成验收 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：污水处理厂站和管网水位计设备安装调试 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 299.905362万元 | 299.905362万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通州区农村污水处理设施在线数据采集及监控服务实施后，区域数据标准统一，反馈及时有效，便于通州区污水处理设施管理单位统一管理，减少局部区域污水处理不达标、污水处理事故的发生，减少污水对环境的影响。 |  |  |  |  | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通州区农村污水处理设施在线数据采集及监控服务项目实施后，可以实现采集数据同步上传至市、区两级平台，可以快速、透明、有效的反馈通州区的污水收集率和处理率 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 在线数据汇聚 |  |  | ≥98% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |