附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 上年结转通州区水环境在线监管平台二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区排水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.996008 | 26.996008 | 26.996008 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.996008 | 26.996008 | 26.996008 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 将新建成的51座污水处理厂的视频监控信息、水质水量信息等接入到水环境在线监管平台； 增加污水厂自动计费、污水处理率自动统计功能，完善一张图展示功能、完善部分统计需求； 优化平台功能，使平台更好的服务日常工作需要，突出平台易用性、可靠性。 |  |  |  |  | 将新建成的51座污水处理厂的视频监控信息、水质水量信息等接入到水环境在线监管平台； 增加污水厂自动计费、污水处理率自动统计功能，完善一张图展示功能、完善部分统计需求； 优化平台功能，使平台更好的服务日常工作需要，突出平台易用性、可靠性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：将新建成的污水处理厂的视频监控信息、水质水量信息等接入到水环境在线监管平台 |  | 51座污水处理厂 | 51座污水处理厂 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：增加平台相关模块、功能 |  | 污水厂自动计费、污水处理率自动统计功能，完善一张图展示功能、完善部分统计需求 | 污水厂自动计费、污水处理率自动统计功能，完善一张图展示功能、完善部分统计需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成平台二期建设 |  | 2022年底前已完成 | 2022年底前已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额（上年结转金额） |  | 26.996008万元 | 26.996008万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 实时了解各污水处理设施的水量、水质及设备运转情况，实现了业务联动及数据共享，提升了通州区水环境治理工作的信息化水平，为通州区水环境治理工作提供数据支撑和决策参考。 |  | 得到提升和保证 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：平台使用人员满意度 |  | 90%及以上 | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |