附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市通州区乡镇排水管网污染溯源与排查评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区排水事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史雪飞 |  |  |  | 联系电话 |  | 60568655 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 413.490000 | 413.490000 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 413.490000 | 413.490000 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、按统一的排水专业管理数据标准整理9个乡镇（镇中心区、次中心区或开发区，不含村庄）已有的排水（包括雨水、污水、合流）管线基础资料，并建立排水设施基础数据库，形成排水设施地理信息系统综合图。 2、溯源调查，查清排水管道溢流污水的 、水量、水质等信息；对已有的排水管线数据进行复核完善，包括关键节点标高，雨污水性质等；对未掌握数据的排水管线进行补充测量，包括小区红线连接市政道路的支管以及一些未明确权属单位的公共排水管线等，并将修补测数据统一入库，形成通州区入河排口、排水管网、污染源一张图。 3、对尚未开展检测工作的排水管线进行全面的检测，查明管道淤积、变形、破裂等结构性和功能性缺陷情况，排水管道错接、混接、漏接情况，提出管道修复与改造方案，为支撑规划建设方案提供依据。 4、基于前述的摸查检测工作，对通州区乡镇排水管道进行现状分析评估，形成专项评估报告；梳理出重要排水节点，配装智能监测仪表，实时监测管道水位、流量等重要数据。为今后的排水管网建设、雨污分流改造等工程奠定基础。 |  |  |  |  |  | 1、按统一的排水专业管理数据标准整理9个乡镇（镇中心区、次中心区或开发区，不含村庄）已有的排水（包括雨水、污水、合流）管线基础资料，并建立排水设施基础数据库，形成排水设施地理信息系统综合图。 2、溯源调查，查清排水管道溢流污水的 、水量、水质等信息；对已有的排水管线数据进行复核完善，包括关键节点标高，雨污水性质等；对未掌握数据的排水管线进行补充测量，包括小区红线连接市政道路的支管以及一些未明确权属单位的公共排水管线等，并将修补测数据统一入库，形成通州区入河排口、排水管网、污染源一张图。 3、对尚未开展检测工作的排水管线进行全面的检测，查明管道淤积、变形、破裂等结构性和功能性缺陷情况，排水管道错接、混接、漏接情况，提出管道修复与改造方案，为支撑规划建设方案提供依据。 4、基于前述的摸查检测工作，对通州区乡镇排水管道进行现状分析评估，形成专项评估报告；梳理出重要排水节点，配装智能监测仪表，实时监测管道水位、流量等重要数据。为今后的排水管网建设、雨污分流改造等工程奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇排水管网排查评估公里数 |  | 923公里 |  | 923公里 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 水位水量监测仪表 |  | 50套 |  | 50套 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 系统整体评估报告 |  | 1、整体评估报告1项 2、水环境污染分析报告1项 3、治污控源实施方案1项 |  | 1、整体评估报告1项 2、水环境污染分析报告1项 3、治污控源实施方案1项 4、污水处理厂布局优化分析报告1项 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 数据建库 |  | 1项 |  | 完成数据建库 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | QQV检测：设备满足CJJ181-2012 6.2.检测设备相关规定，检查方法满足6.3检测方法相关规定。 |  | CJJ181-2012相关规定 |  | QV检测成果符合CJJ181-2012 6.2、6.3相关规定。 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | CCTV检测：设备满足CJJ181-2012 4.2.检测设备相关规定，检查方法满足4.3检测方法相关规定，影像判读满足4.4影像判读相关规定。 |  | CJJ181-2012相关规定 |  | CCTV检测成果符合CJJ181-2012 4.2、4.3、4.4相关规定。 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 声呐检测：设备满足CJJ181-2012 5.2.检测设备相关规定，检查方法满足5.3检测方法相关规定，影像判读满足5.4轮廓判读相关规定。 |  | CJJ181-2012相关规定 |  | 声呐检测成果符合CJJ181-2012 5.2、5.3、5.4相关规定 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 测绘：测量方法满足CJJ61-20176.2.1、6.2.5、规定。 |  | CJJ61-2017相关规定 |  | 测量成果符合CJJ61-2017 6.2.1、6.2.5、相关规定 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 明确本项目任务列入《通州区2022年第三批市级污染防治项目》 |  | 2022年9月 |  | 2022年9月完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 实施方案编制 |  | 2022年10月 |  | 2022年10月完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 区财政局预算评审 |  | 2022年11月 |  | 2022年11月完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 选定本项目施工单位招投标及签订合同 |  | 2022年12月 |  | 2022年12月完成 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 本项目具体工作开展 |  | 2022年12月 |  | 2022年12月已开始 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 中期评审 |  | 2023年7月 |  | 2023年7月完成 |  | 5 |  | 2 | 根据现场实际进度于2023年8月完成中期评审。 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2023年12月 |  | 2023年12月完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 |  | ≤2491.80 |  | ≤项目总预算 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 排水管网的渗漏、开裂、可能造成的路面塌陷、空洞、积水、冒水等结构性评估，流水能力不足、淤积淤堵、内壁锈蚀等功能性缺陷评估。 |  | 完成检测管线结构性及功能性缺陷的评估 |  | 按照道路出具管线检测评估报告。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 掌握乡镇主要排水户、排水量及水质 |  | 建立乡镇主要污染源（排水户）信息台账 |  | 建立乡镇主要污染源（排水户）信息台账 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为下一步乡镇排水规划、水环境系统治理提供数据支撑 |  | 1、整体评估报告 2、水环境污染分析报告 3、治污控源实施方案 4、乡镇排水管网图。 5、数据建库。 |  | 1、整体评估报告 2、水环境污染分析报告 3、治污控源实施方案 4、污水处理厂布局优化分析报告 5、乡镇排水管网图。 6、数据建库。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 |  | 大于等于85% |  | 满意度大于等于95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |