附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 污水管线应急抢险工程资金(通济路与云帆路交叉路口西北角路面沉陷应急抢险工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市通州区排水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史雪飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 60568655 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 500.000000 |  | 500.000000 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 500.000000 |  | 500.000000 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通济路与云帆路交叉路口西北角路面沉陷区域管线封堵、管线导水、路面拆除及恢复、新建竖井工作坑、止水帷幕井、管线周边注浆、新建集水池、安装管件等。 |  |  |  |  |  |  | 通济路与云帆路交叉路口西北角路面沉陷区域管线封堵、管线导水、路面拆除及恢复、新建竖井工作坑、止水帷幕井、管线周边注浆、新建集水池、安装管件等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除原有检查井 |  |  | 1座 |  | 1座 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 拆除原有竖井 |  |  | 1座 |  | 1座 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 新建竖井 |  |  | 1座 |  | 1座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新建检查井 |  |  | 1座 |  | 1座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 污水管道紫外固化修复 |  |  | 47米 |  | 47米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 螺旋缠绕修复 |  |  | 30米 |  | 30米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | DN1800管道修复 |  |  | 6米 |  | 6米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | DN1400管道修复 |  |  | 3米 |  | 3米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收 |  |  | 2023年11月 |  | 2023年11月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算 |  |  | ≤项目总预算 |  | ≤项目总预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保河东再生水厂的正常运行及区域污水的有效处理。 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 防止污水溢流入北运河，造成水体污染事件， |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保了上游污水全部得到有效处理，又保障了通济路雨水方沟汛期排水不受影响 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通州区相关委办局满意度 |  |  | 大于等于85% |  | 满意度大于等于85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |