附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市通州区漷县镇水务所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马靖成 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911607178 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 |  | 150 | 149.256197 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 150 | 149.256197 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据设施实际情况，2023年需对15座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的铸铁闸门66座，启闭机99台进行运维养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对辖区内20.13万平方米护坡维修养护. |  |  |  |  |  | 2023年维修养护15座水闸，水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。运维养护铸铁闸门66座，启闭机99台，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。维修养护20.13万平方米护坡。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 水工建筑物水闸维修养护水闸数量。 |  | 15 |  | 15 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水工建筑物金属、机电等设备设施运维养护闸门数量。 |  | 66 |  | 66 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 水工建筑物金属、机电等设备设施运维养护启闭机数量。 |  | 99 |  | 99 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 护坡数量 |  | 201300 |  | 201300 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水工建筑物使用功能故障处理完成率。 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设施设备运维养护 |  | 正常运行，外观整洁。 |  | 正常运行，外观整洁。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 坡面维修养护 |  | 平整整洁 |  | 平整整洁 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 运行维护推进。 |  | 1 |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招投标（磋商）时间。 |  | 6 |  | 6 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 合同签订时间。 |  | 7 |  | 7 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1500000 |  | 1500000 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益。 |  | 保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。 |  | 保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标。 |  | 保证水利设施整洁、美观。 |  | 保证水利设施整洁、美观。 | 13 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水利设施使用部门 |  | 90 |  | 90 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 河道巡查人员 |  | 90 |  | 90 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |