附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 通州区2023年日常水事案件执法活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区水务综合执法队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程群 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69524342 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 14.000000 |  | 14.000000 |  |  | 14.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 14.000000 |  | 14.000000 |  |  | 14.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托北京水务咨询有限公司协助完成2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查，加强全区水土保持执法力度。 |  |  |  |  |  |  | 已完成合同签订、支付全款，已编写完成2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查工作报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查个数 |  | 67个 |  |  | 67个 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023年北京市通州区属审批项目过程检查、验收核查项数 |  | 6项 |  |  | 6项 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 完成67个项目核查，并在生产建设项目水土保持信息化监管服务平台填报核查信息，包括图斑核查、核查拍照、核查视频，并编写监管工作报告 |  | 验收合格率100% |  |  | 已验收合格 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成区属审批项目现场核查6个项目，编写核查工作报告 |  | 验收合格率100% |  |  | 已验收合格 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 合同签订和支付预付款 |  | 4月底前 |  |  | 已完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成 |  | 2023年11月 |  |  | 未超期 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 预算控制总额 |  | 14万元 |  |  | 14万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 保障日常执法活动正常开展 |  | 有效保障 |  |  | 有效保障 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度标 | 执法相对人满意度 |  | 无行政复议、行政诉讼案件 |  |  | 无行政复议、行政诉讼案件。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |