附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 上年结转日常运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.458 |  | 1.458 | 1.458 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.458 |  | 1.458 | 1.458 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展2套系统平台的运维，确保通州区远传水表采集系统和国控水资源水量监控系统平台正常运行。通过远传水表的运维工作，确保已安装远传水表正常运转和数据上传。 |  |  |  |  |  | 已完成年度总体目标，1.458万元项目尾款于项目验收合格后已拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统平台运维 |  | 2套 |  | 2套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 远传水表运维 |  | 水表维修（含电池、UPS更换等）不少于50次。 |  | 大于50次以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 远传水表维修合格率 |  | 不低于95% |  | 不低于95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统平台异常维修时限 |  | 每次不超过2个工作日 |  | 每次不超过2个工作日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订 |  | 2022年2月 |  | 2022年1月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成 |  | 2022年12月 |  | 2023年1月完成验收 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水表维修单价 |  | 维修均价控制在2000元/次 |  | 已控制单次之内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 日常运维 |  | 系统正常运转，满足用水管理需要 |  | 已满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 水表用户满意度 |  | 90%以上 |  | 未接到不满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |