附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区2022年水务改革发展专项转移支付（节水型社会建设）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.75546 | 41.75546 |  | 41.75546 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.75546 | 41.75546 |  | 41.75546 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进通州区节水型社会建设，提升通州区节水管理水平，完成我区生产生活用水指标控制。 |  |  |  |  |  | 项目已完成总目标，41.75546为项目剩余50%尾款，在2023年4月完成项目验收工作后已拨付剩余50%的项目尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 非居民用水户信息调查项目 |  |  | 800 | 1405 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 节水型小区创建 |  |  | 20 | 27 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 节水大讲堂期数 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成率 |  |  | 80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底完成比例 |  |  | 完成80%以上 | 已按期完成80%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单项成本控制预算范围内 |  |  | 单项成本控制预算范围内 | 比选限价小于预算价格 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节水意识 |  |  | 节水意识显著提升 | 节水意识显著提升 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 大于90% | 91% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |