附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区2023年用水数据协同项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 194.408836 | 194.408836 |  | 74.2 |  | 10 |  | 38.2% |  | 3.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.408836 | 194.408836 |  | 74.2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对通州区470个村民委员会用水情况调查，重点调查水源、用水影响因素、农业用水统计情况、水电折算系数等。并组织用水管理相关培训10次，对用水户进行现场调查和电话调查共1900户次等相关工作。 |  |  |  |  |  | 已完成对470个农村的调查、组织培训3次，用水户调查1680户次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通州区2023年用水数据协同 |  |  | 1项 | 1 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目完成率 |  |  | 90% | 80% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底完成比例 |  |  | 完成80%以上 | 80% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2024年6月底前完成比例 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：单项成本控制预算范围内 |  |  | 单项成本控制预算范围内 | 合同价格控制在预算评审价格内 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节水意识 |  |  | 节水意识显著提升 | 节水意识显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 大于90% | 未接到不满意投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.82 |  |  |  |