附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区2023年节水宣传项目（水务改革专项资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 131.757088 | 131.757088 |  | 50.1914 |  | 10 |  | 38% | 3.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 131.757088 | 131.757088 |  | 50.1914 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通州区2023年节水宣传项目（水务改革专项资金）本项目主要工作内容主要包括3个部分，分别为开展节水宣传活动不少于6场、节水宣传品采购12种以上和节水宣传栏拆除换装及旧固定展板拆除工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成宣传栏的换装及旧固定展板的拆除和节水宣传品的采购，宣传活动已完成5次，剩余活动将于5月底前完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 节水宣传活动 |  |  | 大于等于6 | 5 | 12 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 节水宣传品采购 |  |  | 12 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2023年底完成比例 |  |  | 完成80%以上 | 项目正在收尾阶段 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 2024年6月底前完成比例 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 单项成本控制预算范围内 |  |  | 单项成本控制预算范围内 | 合同价格控制在预算评审价格范围内 | 12 |  | 12 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 节水意识 |  |  | 节水意识显著提升 | 节水意识显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 大于90% | 未接到不满意投诉 | 12 |  | 12 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |