附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区2023年节水载体创建与器具换装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区水资源与节约用水事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛珺 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61525395 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 525.567649 | 525.567649 |  | 223.696 |  | 10 |  | 40% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 525.567649 | 525.567649 |  | 223.696 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通州区2023年节水载体创建与器具换装项目（水务改革专项资金）主要项目工作：对2017年创建的110家节水型单位进行节水复验；对32家党政机关、重点高耗水企业和重点监控用水户开展水平衡测试并根据最新的节水评价规范开展节水评价；对2017年创建的49个节水型社区和8个节水型村庄进行复验包括公共场所器具换装、采购绿化喷头和微喷带等；开展节水型社区创建工作共37个；节水器具推广共1万套以及项目实施方案编制和监理工作等。 |  |  |  |  |  |  | 已开展110家节水型单位的节水复验；已开展32家党政机关、重点高耗水企业和重点监控用水户开的节水评价；已完成94个社区（村庄）的节水型单位复验和创建；节水器具推广共10670套以及完成项目实施方案编制和监理工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 节水花洒和水嘴换装 |  |  | 10000套 | 10670 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 节水载体建设（复验) |  |  | 190 | 236 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 2023年底完成比例 |  |  | 完成80%以上 | 90% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024年6月底前完成比例 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 单项成本控制预算范围内 |  |  | 单项成本控制预算范围内 | 合同价格控制在预算评审内 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 节水意识 |  |  | 节水意识显著提升 | 节水意识显著提升 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 大于90% | 未接到不满意投诉 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |