附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年通州区水利设施运维（北京市通州区西集镇水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区西集镇水务所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王自强 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61579346 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 90.000000 |  | 90.000000 |  | 87.347977 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.000000 |  | 90.000000 |  | 87.347977 |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，对通州区西集镇水务所管理区域内的27座水闸、5座泵站进行维修养护，保证水闸、泵站建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对通州区西集镇水务所管理区域内的48座闸门和48台启闭机进行维修养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对通州区西集镇水务所管理区进行坡面养护大约10万平方米，保证河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失。泵站日常及汛期用电费用约8万元。对11辆车辆进行维修养护，保障车辆安全运行，车辆运维资金需求12.80万元。 |  |  |  |  |  |  | 通过项目实施，完成对辖区内27座水闸（49扇闸门、49台启闭机）、5座泵站进行保养，更换闸门1座、启闭机4台、土、渣石护坡养护维修91205.4平方米、浆砌石护坡养护维修8920.38平方米、排架及闸墩混凝土防碳化处理1521.31平方米等项目，保证水利设施整洁，建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱和调控水位功能性作用。按时缴纳泵站电费，确保日常及汛期用电。保证对11台车辆进行维修养护，保障车辆安全运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 水工建筑物水闸维修养护数量 |  | 27座 |  | 27座 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 水工建筑物泵站维修养护数量 |  | 5座 |  | 5座 |  | 3 | 3 | 泵站水闸为一体，设计中泵站没有单独体现。 |  |
|  |  |  |  | 运行维护闸门数量 |  | 48座 |  | 49座 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 运行维护启闭机数量 |  | 48台 |  | 49台 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 泵站电费 |  | 80000元/年 |  | 64801.6元 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 河（渠）护坡维修养护面积 |  | 100000平方米 |  | 100271.03平方米 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆数量 |  | 11台 |  | 11台 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 水工建筑物使用功能故障处理完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 设施设备正常运行，外观整洁 |  | 正常运行、外观整洁 |  | 正常运行、外观整洁 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 保证按时缴纳电费 |  | 保证按时缴纳电费 |  | 保证按时缴纳电费 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 河（渠）护坡 |  | 有效抗击水流冲刷 |  | 有效抗击水流冲刷 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 保证车辆正常运行 |  | 保证车辆正常运行 |  | 保证车辆正常运行 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 运行维护推进 |  | 1年 |  | 1年 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 招投标（磋商）完成时间 |  | 2023年3月底前 |  | 2023年3月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 合同签订时间 |  | 2023年4月底前 |  | 2023年4月 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 电费缴纳时间 |  | 1年 |  | 1年 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆运行维护时间 |  | 1年 |  | 1年 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 692000元 |  | 687343.46元 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 电费预算控制数 |  | 128000元 |  | 121334.71元 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆预算控制数 |  | 80000元 |  | 64801.6元 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 社会效益 |  | 保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护，河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失；保证日常及汛期用电；保证车辆安全运行。 |  | 保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护，河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失；保证日常及汛期用电；保证车辆安全运行。 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 环境效益 |  | 保证水利设施整洁、美观。 |  | 保证水利设施整洁、美观。 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 水利设施使用部门对水利设施维护工作等满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 用电部门人员满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 用车人员满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 |  | 3 | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |