附件1-1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区马驹桥镇水务所 |  |  |  |  | 实施单位 | 鸿川建筑产业集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-60503181 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.0000 | 160.0000 |  | 154.333614 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.0000 | 160.0000 |  | 154.333614 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，解除安全隐患，美化城市，确保水利设施正常运行，保证我区安全度汛；保证水利设施整洁，提高了城市美观度。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施：正常运行维护水闸35座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内维修养护项目主要包括：维修养护水闸35座、闸门维修养护54个、启闭机维修养护54个，以保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的449480平方米的河（渠）坡面进行维修养护，保证河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 河（渠）坡面维修养护 |  |  | 449480㎡ | 449480㎡ |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 正常水闸维修保养， 闸门、启闭机设备保养 |  |  | 水闸维修保养35座闸门维修养护54个、启闭机维修养护54个 | 水闸维修保养35座闸门维修养护54个、启闭机维修养护54个 |  | 10 | 10 |  | 本项目工程完工时间为2023年11月13日，施工进度完成总工程量的100%。 |  |
|  |  | 质量指标 | 按要求完成 |  |  | 完成 | 完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月13日 |  |  | 完成 | 完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 160.0000 | 154.333614 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解除安全隐患，美化城市，保证辖区安全度汛；保证水利设施整洁，提高了城市美观度。 |  |  | 保证辖区安全度汛，环境得到提升 | 保证辖区安全度汛，环境得到提升 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |