附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区水利设施运维（北京市通州区于家务乡水务所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 通州区于家务乡水务所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢影天 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501238192 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 136.92 | 136.92 |  |  | 70 |  | 10 |  |  | 94% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对通州区于家务乡水务所管理区域内的34座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能行作用。 对通州区于家务乡水务所管理区域内的45座闸门、45台启闭机进行维修养护，保证水闸设备有效运行， 正常发挥防汛抗旱，调控水位功能行作用。 通州区于家务乡水务所内的4辆自有车辆的运维经费，保障水务所的工作正常开展起了很大作用。 |  |  |  |  |  |  | 已完成34座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能行作用。 已完成45座闸门、45台启闭机进行维修养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能行作用。 已完成4辆车的维修养护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水工建筑物水闸维修养护数量 |  |  | 34座 |  | 34座 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：运行维护启闭机数量 |  |  | 45台 |  | 45台 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：运行维护闸门数量 |  |  | 45座 |  | 45座 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：车辆维修 |  |  | 4辆 |  | 4辆 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设施设备正常运行，外观整洁。 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：车辆维护运行 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：水利设施运维项目完成时间 |  |  | 2022年10月20日 |  | 2022年10月20日 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：车辆运行维护完成时间 |  |  | 2022年12月31日 |  | 2022年12月31日 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：水利设施运维项目预算控制数 |  |  | 62.6万元 |  | 62.25万元 | 5 |  |  | 4 |  | 水利项目款结余金额为0.35万元 |  |
|  |  |  | 指标2：车辆运行预算 |  |  | 7.4万元 |  | 3.4万元 | 5 |  |  | 2 |  | 车辆项目款结余金额为4万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除水利设施安全隐患，保证水利设施正常运行。 |  |  | 保证我辖区安全度汛。 |  | 保证我辖区安全度汛。 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保证水利设施整洁，美化城市，提高了城市美观度；涵养地下水资源。 |  |  | 水环境得到提升，涵养地下水资源。 |  | 水环境得到提升，涵养地下水资源。 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。