附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区张家湾镇水务所水利设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 通州区张家湾镇水务所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15611292851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 80 |  | — |  | 100% |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对辖区54座水闸进行保养（包括闸门、启闭机保养等）；对15座闸进行更换启闭机5台，闸门6扇，闸区清淤98.97立方米，修复养护护坡1086.8平方米，新建栏杆18米，更换配电箱8个，更换配线825米等和4辆公务用车的运行维护。 |  |  |  |  |  | 对辖区54座水闸进行保养（包括闸门、启闭机保养等）；对15座闸进行更换启闭机5台，闸门6扇，闸区清淤98.97立方米，修复养护护坡1086.8平方米，新建栏杆18米，更换配电箱8个，更换配线825米等和4辆公务用车的运行维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水闸维护 |  | 54座 |  | 54座 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：闸室清淤 |  | 98.97m³ |  | 98.97m³ | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：修复边坡 |  | 1086.6㎡ |  | 1086.6㎡ | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：新建栏杆 |  | 18m |  | 18m | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：:更换闸门： |  | 6扇 |  | 6扇 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：:更换启闭机 |  | 5台 |  | 5台 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：更换配电箱 |  | 8个 |  | 8个 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：更换配线 |  | 825 m |  | 825 m | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：公务车运行维护 |  | 4辆 |  | 4辆 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：确保水闸正常运行 |  | 达到设计标准 |  | 达到设计标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：消除闸区防护的安全隐患 |  | 达到设计要求 |  | 达到设计要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： 对车辆进行日常保养维护 |  | 保证车辆正常运行 |  | 保证车辆正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：水利设施运维项目完成时间 |  | 2023年9月8日 |  | 2023年9月8日 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：车辆运行维护完成时间 |  | 2023年12月31日 |  | 2023年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 80万元 |  | 80万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除水利设施安全隐患，保证水利设施正常运行。 |  | 保证我辖区安全度汛。 |  | 保证我辖区安全度汛。 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保证水利设施整洁，美化城市，提高了城市美观度；涵养地下水资源。 |  | 水环境得到提升，涵养地下水资源。 |  | 水环境得到提升，涵养地下水资源。 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 100% |  | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 100 |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。