附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民政一卡通及资金统发与监管信息平台运营维护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 达强 | | | | | 联系电话 | | 69541056 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40 | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 40 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障低保金、特困供养保障金等民生资金持续高效、精准、安全发放至民政对象手中，做好各类运行保障服务。 | | | | | | 保障了2023年低保金、特困供养保障金等民生资金持续高效、精准、安全发放至民政对象手中，保障了2023年各类运行保障服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务民政对象数量 | | | ≥7万人次 | 50万人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：数据稽核覆盖率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：发放资金准确率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：民政对象享受政策保障率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：民政对象生活水平保障率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：统发系统使用人满意率 | | | ≥85% | 95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |