附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州宾馆改扩建项目周边交通保障研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李云扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13661240085 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.5 | 42.5 |  | 42.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 42.5 | 42.5 |  | 42.5 |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次研究内容主要包括对周边区域现状进行交通调研、规划条件收集和分析、背景交通需求调查分析、交通需求特征分析、交通影响分析、交叉口信号配时分析和交通保障措施等方面内容。 |  |  |  |  |  | 根据项目实际并融合前期研究成果制定的交通保障措施涉及路网建设、停车供给、慢行环境、公共交通、交通管理等5大方面共计26项交通保障措施，形成保障研究报告，通过专家结题评审。 此项目合同金额为80.9万元，按照合同约定应在2022年底拨付完成尾款42.5万元，由于区财政收回于2023年初完成拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：研究保障报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提出保障措施 |  |  | 提出不少于路网建设、停车供给、慢行环境、公共交通等5个方面 | 提出路网建设、停车供给、慢行环境、公共交通、交通管理等5大方面共计26项交通保障措施 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究报告完成质量 |  |  | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完整 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提出措施可实施性 |  |  | 可实施 | 可实施 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施进度 |  |  | 如期进行 | 如期进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  |  | 按期支付 | 按期支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全过程管理 |  |  | 50 | 50 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：促进基础设施改善，提升通行效率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升大厦周边公共交通服务水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提升道路通行效率，助力实现双碳目标 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：跟踪保障措施实施成效，提升大厦周边交通环境 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作质量满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作效率满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。