## 附件3

《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县

（区、市）工作项目》支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为加快推进城乡交通运输一体化发展，提升公共服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需要，根据交通运输部《关于组织开展第二批城乡交通运输一体化示范县创建工作的通知》（交运函【2021】120号）和《关于印发城乡交通运输一体化示范县创建管理办法的通知》（交运发〔2022〕24号）等有关部署及工作要求，开展第二批国家城乡交通运输一体化示范县创建工作。

### 2.主要内容

本项目主要工作内容为完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，具体主要内容如下：

（1）对一体化创建任务开展现场调研，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报、创建任务调研报告等；

（2）对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括专题片拍摄、电视报纸媒体宣传、新媒体宣传等；

（3）对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理。

### 3.实施情况

（1）全过程精细化管理

2022年4月份，经过需求调研、技术测试，《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）全过程管理平台》正式上线运行，实现全过程实时跟踪创建任务进展，展示创建成果，开展系统审核及定期通报等工作。

（2）全方位开展动员培训和进展督办

创建工作至今，统筹调度创建工作120余次，其中提请领导小组综合调度8次、小组办公室调度30余次；累计开展线上线下调研、踏勘80余次。在此基础上，建立并运用信息化平台针对各项创建任务进行实时管理，创建工作责任单位按期登陆平台录入项目进度及成果资料，确保了各项工作的有序推进。

（3）高水平完成一体化自评估

按照市交通委工作要求，相关单位鼎力支持，完成《通州区2021年度城乡交通运输一体化发展水平自评估报告》和基础指标表。经自评，2022年通州区城乡交通运输一体化发展水平总分为100.48分，自评结果为5A级。

（4）多角度开展宣传推介

为营造城乡交通一体化创建工作良好舆论氛围，持续开展了全过程、全方位、立体式宣传工作，利用传统媒体与新媒体，开设专题栏目，在市区多家主要媒体刊发播发、转载转发600余次（条），以城市副中心报刊为载体，整版刊发“打造高品质出行环境，助力高质量发展，城市副中心创建国家城乡交通运输一体化示范区”特刊，累计在北京电视台、北京日报等媒体刊播新闻报道60余篇，在途径重点区域的大巴接驳车辆投放创建工作车体广告，全面展现创建典型做法和工作亮点。此外，在编制创建知识题库基础上开展2轮次有奖知识问题活动，充分激发群众参与创建工作热情，全面展示副中心交通运输业高质量发展成果。

### 4.资金投入和使用情况

本项目金额为383.2万元，目前已支付完成250万元。

## （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

### 1.总体目标

完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，主要包括：

（1）对一体化创建任务开展现场调研，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报、创建任务调研报告等；

（2）对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括专题片拍摄、电视报纸媒体宣传、新媒体宣传等；

（3）对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理，开展一体化预验收，组织专家评审等。

### 2.阶段性目标

《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作项目》已于2023年11月圆满通过国家交通运输部验收。总结2023年创建工作，一是搭建一体化创建全过程管理平台，实现对创建工作进行全过程管理；二是对基础设施一体化、客运服务一体化、货运物流一体化三方面创建任务开展现场调研，完成验收准备工作；三是编制年度工作报告、发布督办通知，收集创建任务资料，编制创建验收报告；四是同步积极稳妥推进创建各项重点宣传工作，根据创建工作和要求，组织协调安排报纸、电视、新媒体刊发（播）创建新闻报道；开展创建有奖知识问答活动小程序，制作创建宣传品，全面开展一体化创建宣传工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

对照年初确定的绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。对《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作项目》资金预算情况开展绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

针对一体化创建工作，区政府于2022年3月发布了《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作方案》，工作方案制定了一体化创建工作目标，明确工作小组与各单位相关职责，本次创建工作严格按一体化工作方案组织实施。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.该项目设立了项目绩效目标，具体包括创建工作相关月报、调研报告、验收报告等文件，以及一体化创建宣传专题片，各大媒体平台宣传新闻成果（相关报告包括电子版1份，装订成册的纸质版1式5份；专题片包括视频1份，刻录光盘5份）。

目前已完成统筹调度创建工作120余次，其中提请领导小组综合调度8次、小组办公室调度30余次；累计开展线上线下调研、踏勘80余次，工作报告50余册。

2.满足并严格执行《预算法》的明确规定。

3.项目符合申报条件。

## （二）项目过程情况

1.该项目资金及时到位，项目总金额383.2万元，目前已按照合同支出进度完成250万元合同款支付流程，计划于2024年完成剩余合同额支付流程。

2.该项目按计划开展，

根据项目工作要求项目划分为初期、终期两个阶段，具体时间需根据交通运输部验收一体化时间节点确定工作周期，具体如下：

1.前期准备阶段：2022年3月底-2022年9月底

项目初期阶段，收集创建案例及相关文件，对创建任务资料进行整理、跟踪和汇编，开展一体化平台建设与全程维护，对所有创建任务进行现场调研，明确本次工作目标及工作内容，形成初期期工作成果；

2.中期阶段：2022年10月初-2023年4月底

项目中期阶段，开展一体化创建全方位宣传工作，拍摄专题片，开展创建任务实施全过程监理工作，组织预验收和专家评审，并根据专家意见对成果报告进行修改完善，形成终期工作成果。

3.终期阶段：2023年4月初-2023年11月底

根据交通运输部工作要求，对接专家团队，按照专家意见对创建工作进行完善，形成最终工作成果，全面迎接交通运输部专家团队验收。创建工作已于2023年11月圆满通过交通验收，并取得良好创建成效。

## （三）项目产出情况

1.创建申报报告1篇

2.工作方案报告1篇

3.工作月报1篇

4.年度工作报告1篇

5.中期评审报告1篇

6.调研报告3篇

7.创建工作证明材料35余册

## （四）项目效益情况

1.经济效益：通过开展一体化创建，促进我区城乡经济发展水平

2.社会效益：通过开展一体化创建，促进基础设施、货运物流服务水平、公共交通服务水平全面提升

3.生态效益：促进货运物流服务水平，提升货运物流运输效率

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展一体化示范区创建工作，形成创建工作经验进行推广复制，总结我区开展一体化创建工作经验，具体如下：

## （一）制定保障机制，以信息化手段进行全过程管理

印发实施《通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作方案》，成立创建领导小组，建立指标体系，夯实创建任务，明确职责分工，制定保障机制，开展书面进度督办，统筹落实各项创建工作，建设“创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）线上全过程管理平台”，全过程实时跟踪创建任务详细进展，为高质量高标准落实全部创建工作奠定了坚实基础。

## （二）积极推动市区公交融合，完善枢纽场站配套设施

通州区持续提升地面公交一体化服务水平，加强乘客意见收集和研究，组织客运企业开展现场探勘，根据副中心线网优化和公交运营实际，针对公交线路欠缺区域，新开线路，针对已有线路进行优化调整，不断提升区域公交服务水平。2022年6月1日，副中心公交正式纳入市公交系统统一运营管理，市公交集团在施园公交场站建设有公交监控中心，并对全部运营车辆装备实时监控设备和动态监控设备，并针对大运河森林公园、绿心公园、环球影城等重点景区，实现公交线路旅游服务功能覆盖。

## （三）持续推进实施农村道路畅通工程

2018年，交通运输部、农业农村部、国务院扶贫办授予通州区“四好农村路全国示范县”称号。近几年来，通州区持续巩固“四好农村路”建设成果，推动村庄道路建设提质扩面，立足精细化管理，规范农村公路的养护工作。按照“畅安舒美”的要求，以西集北运河大堤路、于家务新张南路等“最美乡村路”为示范，批次推进“美丽乡村路”建设，乡村公路及桥梁设置内容规范、齐全的养护公示牌，完善路灯、停车场等配套设施建设。

## （四）设置农村公路劝导站，加强公路安全交通管理

通州区发布《在村口、村道、事故多发点段建立农村交通安全劝导站的通知》通交安联办字[2022]17号，分阶段推进各辖区警保合作“乡镇交管站”和“交通安全劝导站”建设，以及“乡镇交通安全员”和“农村交通安全劝导员”建设，不断提升我区农村地区交通安全治理工作规范化水平，保障道路交通安全，打造共建共治共享农村交通安全工作格局。

## （五）推进“邮农合作邮快合作”，营造良好物流氛围

通州区“邮快合作”稳步推进，邮政企业结合末端投递能力建设工作，积极拓宽邮快合作领域，利用邮政网点资源，推动邮快合作进社区、商厦、校园。目前，通州区邮政分公司已建设“京邮驿站”为表现形式的“邮快合作”站点54个。

同时，通州区不断推进“邮农合作”业务，开展“西集樱桃项目启动会”，保障西集樱桃销售及果农增收，通州区商务局会同邮政部门邀约通州区品牌连锁超市、电商平台对接西集镇种植合作社共同探讨樱桃销售事宜，进一步拓宽果农的销售渠道，累计邀约物美、卜蜂莲花、永辉、家乐福以及盒马等11家连锁超市，牵头联系沙古堆村、曹女阳光农场、郎东村等12个村和集中销售点，最终取得可喜可贺的销售业绩，线上加线下的销售模式保障了果农的销路和收入。

## （六）谋划副中心智慧交通平台，共享一体化出行服务

目前城市副中心智慧交通数字底座、基础环境底座基本形成，为管理和服务提供支撑，具体包括建设城市副中心交通时空大数据中心，构建城市副中心交通感知网，实现全方位监测，建设交通监测设备、监测数据进行整合和接入，以互联网数据为补充，形成通州区监测感知网络，为全方位掌握交通运行状态、运行规律提供支撑，构建公众出行服务体系，迈出“综合一体化出行服务平台”全面建设的第一步。围绕城市副中心交通出行资源、出行需求与空间特点，对交通出行资源进行精细化整合与管理，突出大运河水运、绿色出行等区域特色，为公众出行提供交通出行信息及服务，满足市民便捷化、多样化出行服务需求，提升市民出行体验，通过绿色出行引导，推动低碳出行。

# 六、有关建议

无

# 七、其他需要说明的问题

无