附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 通州区创建国家城乡交通运输一体化示范县（区、市）工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴思杨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810975613 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，主要包括： 1.对一体化创建任务开展现场调研，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报、创建任务调研报告等； 2.对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括专题片拍摄、电视报纸媒体宣传、新媒体宣传等； 3.对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理，开展一体化预验收，组织专家评审等。 |  |  |  |  |  | 完成通州区城乡交通运输一体化示范区创建工作，主要包括： 1.对一体化创建任务开展现场调研80次，进行任务进度信息跟踪及更新，编写一体化创建工作月报1篇、创建申报报告1篇、调研报告3篇等； 2.对一体化创建开展宣传组织工作，具体包括拍摄1部专题片、电视报纸媒体宣传与新媒体宣不少于300篇（条）等； 3.对一体化创建进行全过程管理，具体包括对一体化创建工作进行全程监理。 目前通州区一体化创建工作已圆满通过国家交通运输部验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：工作报告 |  |  | 10篇 | 10篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上会审议 |  |  | 10次 | 10次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：现场调研 |  |  | 80次 | 80次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：调研报告完成质量 |  |  | 报告编写准确、完整 | 报告编写准确、完 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：上会审议通过率 |  |  | 通过 | 通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：现场调研全面性 |  |  | 全面 | 全面 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进行任务进度信息跟踪及更新效率 |  |  | 及时准确 | 及时准确 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展媒体宣传效率 |  |  | 及时准确 | 及时准确 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全过程管理 |  |  | 253.2 | 253.2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：媒体宣传 |  |  | 130万 | 130万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：通过开展一体化创建，促进我区城乡经济发展水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进基础设施、货运物流服务水平、公共交通服务水平，提高百姓生活品质 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过开展一体化创建，促进我区城乡交通运输一体化水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过开展一体化创建，促进基础设施、货运物流服务水平、公共交通服务水平全面提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：促进基础设施，提升道路通行效率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进货运物流服务水平，提升货运物流运输效率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：开展一体化创建，争创示范区荣誉 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进一体化发展水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作质量满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作效率满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。