附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年通州区交通综合治理任务评价工作服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 通州区交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15011392939 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年通州区交通综合治理任务评价工作服务项目工作，主要包括： 1.制定考核评价工作方案，方案包含考核评价思路、考评对象、考评内容、工作安排等，依据2022年市区交通综合治理行动计划任务书，编制现场考核评价主要内容。 2.开展现场考核工作，按照现场考核评价主要内容，对集中治理交通堵点乱点、学医景商周边交通综合治理等任务开展现场考核评价工作。 3.编制月度评价报告，开展月度交通综合治理考核评价工作，每月评价重点任务完成情况，汇总形成交通综合治理情况月度评价报告。 |  |  |  |  |  | 完成2022年通州区交通综合治理任务评价工作服务项目，具体工作主要包括，一是制定考核评价工作方案，方案包含考核评价思路、考评对象、考评内容、工作安排等，依据2022年市区交通综合治理行动计划任务书，编制现场考核评价主要内容；二是按期开展现场考核评价工作，对25处堵点乱点、7处学校、2处景点、2处商场、1处医院，总计37处考评点位，调研共计25次；三是形成交通综合治理情况月度评价报告，2022年完成3篇月度考评报告，结合综合治理监测工作，汇总形成1篇年度工作报告。2023年完成8篇月度考评报告。此项目合同金额为50万元，按照合同约定应在2022年底拨付完成尾款15万元，由于区财政收回，15万于2023年初完成拨付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：月度考评报告 |  | 4篇 |  | 4篇 | 10 |  | 10 |  | 项目按期进行中 |  |
|  |  |  | 指标2：年度工作报告 |  | 1篇 |  | 1篇 | 5 |  | 5 |  | 项目按期进行中 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：月度考评报告完成质量 |  | 报告编写准确、完整 |  | 报告编写准确、完整 | 10 |  | 10 |  | 项目按期进行中 |  |
|  |  |  | 指标2：年度工作报告完成质量 |  | 报告编写准确、完 |  | 报告编写准确、完 | 5 |  | 5 |  | 项目按期进行中 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施进度 |  | 如期进行 |  | 如期进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金支付进度 |  | 按期支付 |  | 按期支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全过程管理 |  | 50 |  | 50 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进基础设施改善，提升道路通行效率 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升交通堵点乱点治理能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： 提升综合治理水平，助力实现双碳目标 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：及时反馈综治任务实施成效，提升综合治理水平 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作质量满意度 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工作效率满意度 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。