| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011222T000000437949——2023年度信息维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81537255 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 719.99626 | 719.99626 |  | 409.42426 |  | 10 |  | 56.9% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 719.99626 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障办公设备、网络正常运转。 2.提高网络安全性能，严防网络安全事件。 3.保障财政业务系统安全稳定运行。 |  |  |  |  |  | 已良好实现预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：财政业务系统维护数量 |  |  | 4 | 4 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：财政业务系统正常运行率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：信息安全建设投入使用时间 |  |  | ≤8月 | ≥8月 | 15 |  | 10 |  | 原因分析：项目未完成，结转至下一年。措施：做好项目安排，严格把控项目进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：运维服务成本 |  |  | 2008184元 | 1321624元 | 5 |  | 2.5 |  | 原因分析：1.跨年合同，项目未完成。2.设备维修按实际产生费用结算。措施：做细预算安排，提前调研确定下一年度运维费用，缩小偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：信息安全建设成本 |  |  | 4710980元 | 2291820元 | 5 |  | 2.5 |  | 原因分析：1.项目未完成，结转至下一年。2.上级部门未实施预算项目。3.通过三方比选节省了项目资金。措施：做好项目安排，严格把控项目进度。 |  |
|  |  |  | 指标3：财政专线网络服务成本 |  |  | 480798.6元 | 480798.6元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：财政业务系统安全性 |  |  | ≥97% | ≥97% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：财政用户使用满意度 |  |  | ≥99% | ≥99% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |