| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011223T000002384474——通州区财政局行政事业单位业务财务一体化内控管理系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 会计科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓辉、廖雪英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81516933 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 994.3 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按上级财政及区委区政府政府的相关要求，为全区300家预算单位实施单位业财一体化内控管理系统。推动基层单位内部控制制度有效实施及信息化落地，不断提升单位内部控制水平，将资金管控尽快延伸至单位内部，加强资金使用的规范性、合理性，减少乃至杜绝违规、低效使用资金的现象，降低行政运行成本，有效防范廉政风险。系统主要包括预算管理、合同管理、绩效管理、移动审批等主要功能。 |  |  |  |  |  | 全区300家预算单位实施单位业财一体化内控管理系统。系统主要包括预算管理、合同管理、绩效管理、移动审批等主要功能。加强了资金使用的规范性、合理性，减少乃至杜绝违规、低效使用资金的现象，降低行政运行成本，有效防范廉政风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统建设预算单位数量 |  |  | 300家 | 300家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统实施服务单位用户 |  |  | 300家 | 300家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：系统验收合格率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统实施合格率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：系统运行维护合格率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目建设支出进度 |  |  | 100% | 99.4% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：系统运行维护响应时间 |  |  | 1小时 | 1小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：预算单位建设完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设投入总成本不超过 |  |  | 1988.55万元 | 1988.55万元 | 5 |  | 4 |  | 严格按预算执行 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低预算单位内控信息化系统的重复建设 |  |  | 提升资源应用效率 | 提升资源应用效率 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：加强预算单位预算、合同、绩效等业务的全过程的规范管理 |  |  | 提升单位规范管理 | 提升单位规范管理 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推动单位深入开展业财融合和会计职能拓展，加快推进单位会计工作数字化转型，提升数据赋能作用 |  |  | 推动单位数字化转型 | 推动单位数字化转型 | 10 |  | 9 |  | 加快推进单位会计工作数字化转型 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：预算单位系统使用满意度 |  |  | 85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |