| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11011222T000000428756——决算系统、非税系统及票据系统运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区财政局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋钊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621201872 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 44.2 |  | 10 |  | 88.4% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 44.2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1:完成2022年决算软件运维及相关服务要求 目标2:完成非税收入收缴系统运维及相关服务要求 目标3:完成财政票据电子化管理系统运维及相关服务工作 |  |  |  |  |  | 目标1:完成2022年决算软件运维及相关服务要求 目标2:完成非税收入收缴系统运维及相关服务要求 目标3:完成财政票据电子化管理系统运维及相关服务工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分）数量指标 | 完成2022年决算及公开工作 | ≥300个 |  |  | 322个 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成政府非税收入收缴工作 |  |  | ≥200个 | 276个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 财政票据电子化管理系统运维 |  |  | ≥200个 | 261个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成2022年决算公开工作 |  |  | ≥100% | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成非税收入收缴系统维护 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 财政票据电子化管理系统运维 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2022年决算及公开工作 |  |  | 2023年9月前 | 2023年9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 非税收入收缴及财政票据电子化管理 |  |  | 2023年12月前 | 2023年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 部门决算编报及公开工作 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 非税收入收缴工作 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 财政票据电子化管理系统运维 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 运维服务满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |