附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 11011222T000002350065-2023年5G消息应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市通州区融媒体中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王子寅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69556540 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总体目标：通过本项目的实施，实现5G“融媒矩阵”的升级，无需多个APP而是用多个Chatbot相互关联交互即可实现一体化管理和传播，挖掘媒体服务产品的全新价值，高标准推动媒体宣传与创新技术融合发展，共同构建优质媒体生态，产生更大的社会效益及经济效益。 2023年目标：建设一个专业权威的融媒体服务系统，实现重要活动、传统节日的相关宣传及服务。增强政府公信力、体现人文关怀、强化信息精细精准传递。 |  |  |  |  |  | 5G消息应用项目产出包括： 1、三网固定号码的1年期使用，其中包括三网5G消息通道、三网5G视信通道、三网5G阅信通道、三网行业短信通道； 2、企业logo认证的1年期使用，其中包括华为终端认证、小米终端认证、oppo终端认证、vivo终端认证； 3、5G消息平台发送审核软件的1年期服务，其中包括素材库功能、5G消息功能、5G阅信功能、5G视信功能、通讯录功能、账号管理功能、安全中心功能、核心逻辑功能、协议网关功能、监控系统功能； 4、慢直播媒体流服务1年期使用。 预计发送5G消息、富媒体消息、视信20万条。 建设一个专业权威的融媒体服务系统，实现重要活动、传统节日的相关宣传及服务。增强政府公信力、体现人文关怀、强化信息精细精准传递。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：三网固定号码 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：企业logo认证 |  |  | 4个终端/年 | 4个终端/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：5G消息平台发送审核软件正常使用 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：慢直播媒体流服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：5G消息平台发送审核软件故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：慢直播媒体流服务故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：处理周期 |  |  | ≤1天 | ≤1天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目内容响应时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤45万元 | 45万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：覆盖人群 |  |  | ≥1亿次浏览 | ≥1亿次浏览 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：软件使用安全稳定 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 效益指标量化程度有待进一步加强 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：融媒体中心工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查支撑材料不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。根据项目计划完成情况、预算执行情况、绩效目标指标完成情况打分。

各项绩效指标得分汇总成项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。

注：绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（80（含）分-90分）、一般（60（含）分-80分）、较差（60（不含）分以下。