附件1-1

持续污染防治攻坚2026年行动计划（共筑美丽蓝天）（审议稿）

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头领导 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共筑美丽蓝天 | | | | | | |
| （一）空气质量目标 | | | | | | |
| 1 | 空气质量目标 | 全区PM2.5全年累计浓度达到30微克/立方米，力争达到29微克/立方米，累计优良天比例达到78%，全年重污染天数不超过3天（扣除沙尘影响），全市排名摆脱倒序第一。 | 年底前 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 大气污染防治  各相关单位 |
| 2 | 各乡镇街道PM2.5年均浓度达到目标要求（具体见附件2），且PM2.5月度浓度不进入全市排名后10。 | 年底前 | 韩 松  姚伟龙 | 各乡镇街道 | --- |
| 3 | 各乡镇街道持续开展TSP治理行动，围绕各辖区重点管控区域开展精细化治理措施，TSP年均浓度达到目标要求（具体见附件2），且各乡镇街道TSP月均浓度不进入全市排名后30名。 | 年底前 | 韩 松  姚伟龙 | 各乡镇街道 | --- |
| 4 | 总量减排目标 | 实现主要大气污染物排放总量持续下降，完成挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）“十五五”减排时序目标任务。新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。 | 年底前 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各乡镇街道 |
| （二）推动车（械）新能源化促结构减排 | | | | | | |
| 5 | 推动机动车结构优化升级 | 推进我区新能源车保有量进一步提升，新增注册登记汽车中新能源化率达到60%。  1.**区发改委**牵头，各责任部门持续落实《通州区加快新能源汽车推广工作方案（副中心管委发〔2025〕3号）》要求，研究制定各行业领域新能源车年度推进计划并组织实施。  2.**区商务局**根据工作安排，落实适时发放汽车消费券、增加通州市民消费劵补贴额度等激励方式。  3.**区交通委**负责完善清洁运输车队建设、停车场新能源停车优惠、V2G项目建设等领域鼓励性政策，并推动副中心清洁运输试验区的建设工作。**区生态环境局、区财政局**配合做好财政支持保障。 | 9月底前 | 李先侠  韩 松  林正航 | 区发展改革委 区商务局  区交通委 | 《通州区加快新能源汽车推广工作方案》涉及的各相关单位 |
| 6 | 推进重点区域（具体范围见附件3）运行车辆新能源化。  **1.区交通委**负责推动公交车辆，**区城管委**负责推动环卫车辆，**区商务局**会同**区国资委**负责推动轻型商超配送车辆，**区机关事务服务中心**负责推动公务车辆，均在重点区域内常态化运行新能源汽车（承担应急抢险任务及无适配车型的车辆除外）。  **2.区城管委、区住建委**会同**区交通委、区交通支队**分别针对建筑垃圾运输车和混凝土搅拌车，明确绕行路线，车辆非必要不进入重点区域，确因施工需要必须进入的，在确保其为国六排放标准或新能源的前提下，要求其按指定路线快速通行、即停即走。 | 9月底前 | 吴孔安  韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区交通委  区城市管理委  区商务局  区国资委  区机关事务服务中心  区住房城乡建设委 | 市公安局公安交通管理局通州交通支队  东区邮政局 |
| 7 | 推动机动车结构优化升级 | 推进普通货物运输车辆新能源化，新增普通货物运输车辆新能源化率达到50%。  **1.区交通委、区交通支队、区生态环境局**研究出台新能源货车昼间路权优先政策，选定特定区域、特定时间段开展试点示范，对保障必要物资运输、符合要求的新能源货车给予通行便利，设置办理我区货车通行证，并加强通行时段管理。  **2.区交通委**牵头制定零排放货运车队资金补贴政策，组建清洁运输绿色联盟，搭建与用车企业的清洁运输合作平台，引导国企、重点用车单位与联盟企业签订合作协议，给予用车企业资金补贴，全年至少推广建立10家10辆车以上的零排放运输货车队，并推动我区存量老旧营运客货车淘汰更新为新能源车。**区生态环境局、区财政局**配合做好财政支持保障。 | 9月底前 | 韩 松  谭 强  邹海涛 | 区交通委 市公安局公安交通管理局  通州交通支队  区生态环境局 | 区财政局 |
| 8 | **1.马驹桥镇政府**牵头，在马驹桥物流园区内推动大宗货物清洁运输，推动园区内各用车（械）企业及其上下游企业、租赁企业，优先选用清洁运输绿色联盟成员单位车辆，实现清洁运输比例维持在70%以上。  **2.区交通委**在车辆办理货运车辆营运证环节提供支持。 | 9月底前 | 姚伟龙 | 马驹桥镇 | 区交通委 |
| 9 | 推动机动车结构优化升级 | 推进生活和建筑垃圾运输车新能源化。  **1.区国资委**会同**区城管委**推动区属国有企业发挥示范引领作用，主动争取并利用各类资金补贴与激励政策，推动我区新增的建筑垃圾运输车实现新能源化。  **2.区城管委**持续组织推动居民装修垃圾运输车新能源化，在2025年工作基础上进一步扩大试点实施范围。  **3.区交通委、区交通支队、区生态环境局**制定实施新能源生活及建筑垃圾运输车优先通行政策。  **4.区城管委**会同**区住建委、区水务局、区园林绿化局、区农业农村局、区公路分局**等行业主管部门及各乡镇街道，推动城市副中心新开工工地（出土阶段除外），应使用纯电动或氢燃料电池建筑垃圾运输车。 | 9月底前 | 吴孔安  韩 松  谭 强  邹海涛 | 区城市管理委  区国资委  区交通委  市公安局公安交通管理局  通州交通支队  区生态环境局 | 区住房城乡建设委  副中心工程办  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  市交通委通州公路分局  各乡镇街道 |
| 10 | 推动机动车结构优化升级 | 推进混凝土搅拌车新能源化。  **1.区住建委**推进我区混凝土搅拌车新能源化率达到25%。根据《绿色施工管理规程》，鼓励新能源混凝土搅拌车，以及新能源挖掘机、装载机等非道路移动机械“应用尽用”。  **2.区交通委、区交通支队、区生态环境局**制定实施新能源混凝土搅拌车优先通行政策。  **3.区住建委**至少选取1家混凝土搅拌站开展示范试点，进出搅拌站的各类车辆（牵引车、栏板车、混凝土搅拌车等）基本为新能源。 | 9月底前 | 韩 松  谭 强  姚伟龙邹海涛 | 区住房城乡建设委  区交通委  市公安局公安交通管理局  通州交通支队  区生态环境局 | --- |
| 11 | 推动机动车结构优化升级 | 推进公共领域车新能源化（承担应急抢险任务的车辆除外）。  **1.区交通委**负责推动新增和更新的公交车、巡游出租车基本实现新能源化，推进新增和更新的网约车为新能源车，网约车新能源比率稳步提升。  **2.区城管委**组织落实推动环卫领域车辆新能源化的工作实施方案，结合优先道路通行保障，推动新增或更新的环卫车基本实现新能源化。淘汰国四及以下排放标准的柴油环卫车50%左右。  **3.区交通委**协调东区邮政管理局推动新增或更新的轻型邮政车、轻型快递车基本实现新能源化。  **4.区商务局**会同**区国资委**推动全区各商超（包括市属、区属商超）新增或更新的轻型商超配送车基本实现新能源化。  **5.区机关事务服务中心**推动机关、事业单位、国有企业和社会团体新增或更新的公务车等基本实现新能源化。 | 9月底前 | 吴孔安  韩 松  林正航  邹海涛 | 区交通委  区城市管理委  区商务局  区国资委  区机关事务服务中心 | 各乡镇街道 |
| 12 | **区城管委**组织实施货车和大中客车补能规划，结合现有加油站布局规划，统筹充换电、加氢等综合补能需求，推进超充站等补能设施建设。加快在物流园区（物流基地）、旅游集散地、大型车停放地等建设适用于货车、大中型客货车的补能设施。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区城市管理委  区供电公司 | 区交通委  区规划自然资源委  相关乡镇街道 |
| 13 | 推进非道路移动机械结构优化升级  推进非道路移动机械结构优化升级 | **1.区经信局、区委宣传部、区住建委、区交通委**等部门及**各乡镇街道**推动重点行业企业、工业园区、物流园区（物流基地）新增或更新的内部车辆和非道路移动机械，有对应新能源产品的，采用新能源。  **2.副中心工程办、区住建委、区城管委、区水务局、区园林绿化局、区农业农村局、区公路分局**等行业主管部门严格落实《北京市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（京政发〔2025〕7号），推动本行业施工工地新增或更新非道路移动机械，有对应新能源产品的，采用新能源。区政府投资类项目以及国有企业承建项目招标人应将工程施工过程中新能源机械、新能源车辆使用情况作为响应条款。  **3.区住建委、区城管委**负责推动混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌站、建筑垃圾资源化处理企业等厂内使用的叉车、装载机等机械基本实现新能源化。  **4.区园林绿化局**负责推动城市副中心使用的草坪机、割灌机、绿篱机、油锯等园林机械基本实现新能源化。  **5.各行业主管部门、区生态环境局、各乡镇街道**等部门合力推动全区累计非道路移动机械新能源化率达到35%。 | 9月底前 | 侯健美  吴孔安  韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区经济和信息化局  区委宣传部  副中心工程办  区住房城乡建设委  区生态环境局  区城市管理委  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  各乡镇街道 | --- |
| 14 | **1.区住建委**依法将使用未经信息编码登记或者不符合排放标准的非道路移动机械的建设单位或者施工单位记入信用信息记录，开展行业督导。  **2.副中心工程办、区住建委、区城管委、区水务局、区园林绿化局、区农业农村局、区公路分局**等行业主管部门督促各施工单位对进出工程施工现场的非道路移动机械在“京环宝”小程序上进行进出场登记，并定期开展检查。 | 长期实施 | 韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区住房城乡建设委  副中心工程办  区城市管理委  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局 | 各乡镇街道 |
| 15 | **区城管委**做好施工工地周边补能设施配套，对于有电量增容需求的施工工地，做好用电增容报装工作，满足电动机械应用场景电力供给；对于现有场站（消纳场、搅拌站等）内新增电动机械用电增容需求予以保障。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区城市管理委  区供电公司 | 副中心工程办  区住房城乡建设委  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  各乡镇街道 |
| 16 | 加强科技赋能 | 按照生态环境部《重污染天气应急减排清单编制技术指南》要求，**区生态环境局、区经信局、区住建委、区交通委等部门**推动工业企业、混凝土搅拌站、沥青混合料搅拌站、建筑垃圾资源化处理企业和物流园区（基地）等重点用车单位门禁及视频监控系统联网，积极引导企业使用新能源车和非道路移动机械，减少使用国五及以下排放标准燃油车和国三及以下排放标准燃油机械。 | 9月底前 | 吴孔安  韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区经济和信息化局  区住房城乡建设委  区交通委 | 区财政局  各乡镇街道 |
| 17 | 加强油气油品监管 | **区商务局**联合**区生态环境局**督促加油站在夏季错峰装卸油，引导加油站出台鼓励夜间加油的措施。 | 6-9月 | 林正航  邹海涛 | 区商务局 区生态环境局 | --- |
| 18 | **区市场监管局**对生产、销售环节的车用油品、氮氧化物还原剂、车用油品清净剂等产品质量开展监督抽查，对实际使用环节的柴油实施风险监测。 | 9月底前 | 林正航 | 区市场监管局 | --- |
| 19 | **1.市公安局通州分局**牵头，联合**区应急局、区交通委**坚决打击非标油，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点。  **2.区生态环境局**加强对油罐车、加油站油气排放执法检查。 | 长期实施 | 李先侠  韩 松  谭 强  邹海涛 | 市公安局通州公安分局  区应急管理局 区生态环境局  区交通委 | 各乡镇街道 |
| （三）提升企业含绿量促工程减排 | | | | | | |
| 20 | 推动企业“含绿量”提升  推动企业“含绿量”提升  推动企业“含绿量”提升 | 持续推进重点行业企业绿色升级，以企业“含绿量”提升发展“含金量”。**区生态环境局、区委宣传部、区住建委、区交通委、区经信局**等各行业主管部门结合实际开展绿色挖潜，年底前绿色企业比率不低于35%。 | 9月底前 | 侯健美  吴孔安  韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区委宣传部  区住房城乡建设委  区交通委  区经济和信息化局 | 各乡镇街道 |
| 21 | **1.**落实《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》，**区发改委**严格企业准入审批。  **2.**落实《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025年版）》。**区经信局**依法依规全面退出淘汰类产能、能效低于基准水平和不能稳定达到排放标准的生产工艺。 | 9月底前 | 李先侠  吴孔安 | 区发展改革委  区经济和信息化局 | 各乡镇街道 |
| 22 | **区生态环境局**会同**区发改委、区经信局**结合强制性清洁生产审核工作要求，做好审核名单制定、全过程监督落实工作；在督促VOCs年排放量1吨以上重点企业按周期实施清洁生产审核的基础上，结合我区特点和管理需求依法确定审核范围。 | 9月底前 | 李先侠  邹海涛 | 区生态环境局  区发展改革委 | 区经济和信息化局  各乡镇街道 |
| 23 | **1.区生态环境局**持续开展锅炉使用单位环保绩效分级管理，推动开展耦合新能源供热、深度低氮等工程，在年底前，推动全区B级及以上锅炉企业累计达到75家，并建设1家环保绩效A级锅炉使用单位，推进既有锅炉耦合新能源供热。从严执行环评审批，对环保绩效B级以下的锅炉新建项目，原则上不予批准。  **2.区城管委**负责完成企业热计量设备安装。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区生态环境局  区城市管理委 | --- |
| 24 | **1.区委宣传部、区住建委、区交通委、区经信局**等各行业主管部门持续指导、督促本行业重点企业实施治理改造、管理升级等，推动重污染绩效评级A/B级或绩效引领性企业数量同比增加。  **2.区生态环境局**推动“一厂一策”精细化治理和绿色绩效评价（医药、电子、汽车制造、餐饮等行业），持续完善绿色企业和绿色项目库。 | 9月底前 | 侯健美  吴孔安  韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区委宣传部  区住房城乡建设委  区交通委  区经济和信息化局 | --- |
| 25 | **区经信局**对符合条件的绿色工厂、绿色供应链管理企业做到“应推尽推”，提升产业整体可持续发展水平。 | 9月份前 | 吴孔安 | 区经济和信息化局 | -- |
| 26 | 推进VOCs精细化管理  推进VOCs精细化管理 | **1.区经信局**负责推动工业企业涂装工序推广使用低VOCs含量胶粘剂。  **2.区住建委、区城管委、区水务局、区园林绿化局、区农业农村局、区公路分局**等行业主管部门负责建筑施工、室外构筑物防护和道路交通标识等其他涂装作业，推广使用水性涂料和低VOCs含量胶粘剂。  **3.区委宣传部、区经信局**负责推动印刷行业全面推进低VOCs产品使用和替代。  **4.以上部门**将该项工作明确纳入强制性清洁生产审核及绿色企业创建的评价标准体系当中，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 | 长期实施 | 侯健美  吴孔安  韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区委宣传部  区经济和信息化局  区住房城乡建设委  区交通委  区生态环境局  区城市管理委  市交通委通州公路分局  区园林绿化局  区水务局  区农业农村局 | -- |
| 27 | **1.区市场监管局**对生产、销售的涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等含VOCs产品开展抽检，全年抽样检测量不低于8组。  **2区住建委、区城管委、区水务局、区园林绿化局、区农业农村局、区公路分局等行业主管部门**按照不低于15%的比例对施工工地开展抽检，其中对防水、地坪、防腐、防火等涂料以及胶粘剂、密封胶、美缝剂等类的抽检比例不低于70%。 | 9月底前 | 韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区市场监管局  区住房城乡建设委  区城市管理委  市交通委通州公路分局  区园林绿化局  区水务局  区农业农村局 | 区财政局 |
| 28 | **区生态环境局**持续规范工业企业日常管理，围绕涉VOCs排放重点行业，按照相关行业排放标准及无组织排放控制要求，常态化组织开展排查整治和执法检查，督促企业及时更新更换VOCs治理设施耗材，提升VOCs治理设施自动化控制水平，加强整体密闭化管控，倒逼企业提升治理设施废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 各乡镇街道 |
| 29 | 结合2025年《国家污染防治技术指导目录》，**区生态环境局**对全区使用低效类治理技术的开展整治提升，通过淘汰拆除低效类治理设施或指导企业升级改造的方式，对低效类治理技术实施动态清零，并加强执法监管。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区生态环境局 | -- |
| 30 | 深化重点行业治理  深化重点行业治理  深化重点行业治理 | **区生态环境局**会同**区委宣传部**推动印刷行业企业开展低VOCs源头替代相关工作，开展报刊印刷行业源头管控工作试点，并按照市级部门要求开展智慧化监管试点工作。 | 9月底前 | 侯健美  邹海涛 | 区委宣传部  区生态环境局 | -- |
| 31 | 根据《汽车维修业大气污染物排放标准》，**区生态环境局、区交通委**加强汽修企业全环节监管，加快推进汽修行业创绿升级，绿色汽修数量持续提升。 | 9月底前 | 韩 松  邹海涛 | 区生态环境局  区交通委 | -- |
| 32 | **1.**结合《沥青混合料搅拌站绿色生产技术要求和评价方法》和绿色沥青混合料搅拌站测评结果，**区公路分局**结合沥青厂绿色评级结果，规范沥青混合料搅拌站排放管理，提升治理和智慧化监管水平。  **2.区住建委、区城管委、区生态环境局、区公路分局、区农业农村等行业主管部门**在项目设计、审核、施工等环节推广使用温拌沥青，推动新建市属、区属公路和城市道路基本应用温拌沥青，道路养护项目逐步提升温拌沥青使用比例，温拌沥青使用比例较上一年度提升5个百分点。  **3.区公路分局、区城管委等部门**推广沥青混合料密闭式新能源车，推进沥青混合料清洁运输。 | 9月底前 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 市交通委通州公路分局  区城市管理委  区住房城乡建设委 | 区发展改革委  副中心工程办  区住房城乡建设委  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  区生态环境局  区财政局  各乡镇街道 |
| 33 | **1.区生态环境局**联合**各乡镇街道**继续推行餐饮油烟重点点位包案机制，**区生态环境局**年底前组织80家餐饮企业实现治理提升。  **2.区生态环境局、区商务局、区市场监管局**做好餐饮油烟源头引导。鼓励推动中央厨房类、重点区域内机关、事业单位、国有企业和社会团体等餐饮单位的老旧净化装置更换高效油烟净化装置。  **3.区生态环境局**在餐饮选址引导清单制定的基础上，开展餐饮选址引导清单电子地图应用试点，推动在“三线三区”规划、街道（乡镇）管理和企业登记注册环节的应用。组织开展餐饮企业绿色绩效评价，推动创绿先行先试。  **4.区市场监管局和各乡镇街道**等加强清单应用，关注清单、地图内容。 | 9月底前 | 韩 松  林正航姚伟龙邹海涛 | 区生态环境局  区商务局  区市场监管局  各乡镇街道 | -- |
| 34 | **1.区商务局联合区生态环境局**按照市级部门要求部署，探索在干洗行业重点企业推进全封闭式干洗设备更新，逐步淘汰开启式和普通封闭式四氯乙烯干洗机、分体式和普通封闭式石油干洗机，推动干洗行业绿色升级。  **2.**按照北京市生活垃圾焚烧大气污染物排放标准，**区生态环境局、区城管委**推动具备条件的生活垃圾焚烧企业达到污染物减排标准。 | 9月底前 | 林正航  邹海涛 | 区商务局  区生态环境局  区城市管理委 | -- |
| 35 | **区生态环境局**加强通州区经济技术开发区西区等重点产业园区VOCs精准溯源和精细化管控，重点开展无组织排放排查治理和执法检查，推动VOCs高值点位得到有效整治。区经信局、相关属地加强对各园区内的所属企业监管，督促达标排放。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区生态环境局 | 相关街道乡镇 |
| 36 | **台湖镇政府**牵头，制定台湖工业区2026年度VOCs治理方案，依托通亦协同机制，会同生态环境、经信、交通委等部门持续加大台湖工业区VOCs治理力度，年底前实现VOCs浓度同比下降。 | 年底前 | 姚伟龙 | 台湖镇政府 | 区生态环境局  区经济和信息化局  区交通委 |
| 37 | 实行排污许可制度 | **区生态环境局**负责重点审核空气重污染应急减排要求等内容是否按规定记载；对重点行业排污许可证质量、2025年度排污许可证执行报告开展常态化审核，审核总数分别不少于持证单位总数的三分之一；督促排污单位依法披露环境信息。 | 长期实施 | 邹海涛 | 区生态环境局 | -- |
| （四）强化治理精细化促管理减排 | | | | | | |
| 38 | TSP治理专项行动 | **1.各乡镇街道**建立精细化治理资金绩效评估机制，制定第三方服务机构准入标准和考核办法，对服务不达标的机构实行退出机制。  **2.区生态环境局**定期对各乡镇街道资金使用情况的跟踪督导，将资金分配与实际治理成效挂钩。 | 9月底前 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  各乡镇街道 | --- |
| 39 | TSP治理专项行动 | **区生态环境局**健全TSP污染预警响应机制，预警期间**各相关部门**高效落实应急减排措施。 | 长期实施 | 韩 松  谭 强  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区交通委  市公安局公安交通管理局  通州交通支队  各乡镇街道 | 区住房城乡建设委  区城市管理委  副中心工程办  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  区城管执法局 |
| 40 | 城市精细化治理 | 打造“0.1微克”精细化治理街道乡镇。聚焦市委月度工作点评的空气质量待提升街道乡镇，实施精准帮扶和科学指导，全面提升基层大气污染防治能力和水平，形成可复制、可推广的精细化治理样板模式。 | 9月底前 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  各乡镇街道 | --- |
| 41 | 扬尘专项治理百日攻坚行动 | **各行业主管部门**及**各乡镇街道**组织开展贯穿全年的扬尘专项治理攻坚行动，完成市级3-5月扬尘百日治理攻坚行动下达的各项任务目标，实现道路尘负荷、各行业工地（场站）出入口道路尘负荷持续下降。 | 长期实施 | 韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区住房城乡建设委  副中心工程办  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  区城市管理委  各乡镇街道 | 区城管执法局 |
| 42 | 强化施工扬尘管控 | 开展工地（场站）出口规范管理专项行动，**各行业主管部门**督促各类施工企业落实绿色施工各项要求，加强湿法作业，做好工地（场站）洗轮机规范安装、使用工作，加强工地出入口车辆管理，拒绝带泥上路行驶。 | 长期实施 | 韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区住房城乡建设委  区城市管理委  副中心工程办  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  各乡镇街道 | 区城管执法局 |
| 43 | 强化小微工地精细化管理。**各行业主管部门**落实市级部门要求，参照《北京市绿色施工管理规程》，围绕架空线入地工程、平房翻建工程、园林工程、拆迁工程、市政道路工程、市政管线工程等小微工程，制定细化本行业小微工地施工规范，并加强施工监管。 | 3月底前 | 韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区城市管理委  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区住房城乡建设委  各乡镇街道 | 区城管执法局 |
| 44 | 强化施工扬尘管控 | 落实《通州区关于支持房屋建筑和市政基础设施工程推广使用基坑气膜施工工艺的若干意见（试行）》（通住建委发〔2025〕23号）文件要求，**各行业主管部门**大力推广本行业工地（场站）使用基坑气膜等全密闭施工先进技术。其中政府投资类项目，具备使用基坑气膜条件的，鼓励应用尽用。 | 9月底前 | 姚伟龙  邹海涛 | 区住房城乡建设委  区城市管理委  区水务局  区农业农村局 | 《通州区关于支持房屋建筑和市政基础设施工程推广使用基坑气膜施工工艺的若干意见（试行）》涉及的各相关单位 |
| 45 | **区国资委**推动区属国企施工项目开展“全电工地”实践，对于有条件的施工项目，先行开展1-2个项目实践，逐步全面推行。 | 9月底前 | 吴孔安  姚伟龙  邹海涛 | 区国资委  区住房城乡建设委  区城市管理委 | 区发展改革委 |
| 46 | 工地扬尘治理执法行动 | **1.各行业主管部门**持续开展施工扬尘治理专项检查，**各乡镇街道**提升问题处置效率，从发现问题到到达现场处罚时间保证在1小时以内，依法从严查处违法违规施工行为，24小时内反馈立案及拟处罚情况。  **2.**针对问题突出属地及屡次违规的重点企业，**相关行业主管部门**集中开展专项整治与警示约谈，实现施工扬尘闭环管理。 | 长期实施 | 韩 松  林正航  姚伟龙  邹海涛 | 区住房城乡建设委  副中心工程办  区城市管理委  区生态环境局  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  各乡镇街道 | 区城管执法局 |
| 47 | 严格道路扬尘监管 | **1.各街道**道路尘负荷等级需达到“优”；  **2.各乡镇**道路尘负荷等级需达到“优”“良”；  **3.各乡镇街道**工地（场站）出口道路尘负荷等级需达到“良”以上。 | 长期实施 | 韩 松  姚伟龙 | 各乡镇街道 | —— |
| 48 | 严格道路扬尘监管 | **1.区生态环境局**加强道路尘负荷检测，并将等级“中”“差”的道路及时移交至区城管委、公路分局等部门及相关属地进行整改。  **2.区城管委**负责强化环卫作业监督检查，指导环卫作业单位分级分类执行差异化道路清扫保洁标准，并开展季度评价。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区生态环境局  区城市管理委 | 区住房城乡建设委  市交通委通州公路分局  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局  各乡镇街道 |
| 49 | **区城管委、区公路分局、园林绿化局**分别落实《城市道路清扫保洁质量与作业要求》《高速公路清扫保洁质量与作业要求》，可适用于机械化清扫保洁的城市道路、公路、公园等机械化作业率保持100%。 | 9月底前 | 韩 松  林正航  邹海涛 | 区城市管理委  市交通委通州公路分局  区园林绿化局 | —— |
| 50 | 渣土车全链条整治 | 开展道路遗撒专项整治行动。**区城市管理委、区公路分局**督促各专业作业单位、各乡镇街道提升道路清扫保洁水平，组织各专业作业单位、各乡镇街道实现一般性遗撒处置不超过30分钟，大面积遗撒处置不超过1小时。 | 长期实施 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区城市管理委  市交通委通州公路分局  各乡镇街道 | —— |
| 51 | 渣土车全链条整治 | 落实涉渣土工地备案工作机制。**各乡镇街道**负责督促辖区内各渣土工地，在渣土产生前完成属地备案（备案信息包括：工地开工时间、土方作业时间、新能源设备使用情况等信息；建筑垃圾运输企业、消纳场所信息；建筑垃圾运输企业实际承担运输的车队信息，包括车队管理人员、车牌号、车型等信息；建筑垃圾运输台账，包括产生实际、重量、运输时间、运输车辆、行驶路线、消纳地点、运载量、准运证编号等信息），并在出土及消纳作业结束后及时反馈渣土处置结果。属地统一汇总相关情况后，报**区生态环境局、区城管委、区城管执法局、区交通委及交通支队等部门**，各行管部门依据备案信息开展动态监管。 | 长期实施 | 韩 松  姚伟龙 | 各乡镇街道 | 区生态环境局  区城市管理委  区城管执法局  区交通委  市公安局公安交通管理局  通州交通支队  区住房城乡建设委  副中心工程办  区水务局  区园林绿化局  区农业农村局 |
| 52 | 持续开展渣土车路面联检工作。**区生态环境局、区交通委、区交通支队、各乡镇街道**主要采取过境渣土车管控、区级路面巡查与属地联合检查三种模式，持续开展渣土车整治行动，严厉查处渣土车违规违法行为，并加强遗撒溯源，**区城管委、区生态环境局等部门**对违法企业实施联合惩戒。 | 长期实施 | 韩 松  谭 强  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  区交通委  市公安局公安交通管理局通州交通支队  区城市管理委  各乡镇街道 | —— |
| 53 | 落实《关于道路遗撒违法行为举报奖励的规定》。  **1.各乡镇街道**负责对道路遗撒举报问题开展溯源调查，及时完成审核与处置，并将处置过程及结果反馈至区生态环境局。根据问题情况组织加强相应路段的清扫保洁作业力度。  **2.区生态环境局**系统分析重点路线及问题高发点位，为科学管控提供依据。 | 长期实施 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 各乡镇街道  区生态环境局 | 市公安局通州公安分局 |
| 54 | 优化裸地扬尘监管 | **区园林绿化局**深入推进“揭网见绿”工作、**区规自分局**推进拆后利用等专项行动，有序推进多元见绿、长效治理。 | 9月底前 | 林正航  姚伟龙 | 区园林绿化局  市规划自然委通州分局 | —— |
| 55 | **各乡镇街道**因地制宜、分类施策，实现裸地动态整治。 | 9月底前 | 韩 松  姚伟龙 | 各乡镇街道 | 区生态环境局 |
| 56 | 加强面源污染管控 | 综合施策巩固“无煤化”成果，**区农业农村局**和**区城管委**分别做好“煤改电”“煤改气”长效管护工作。 | 长期实施 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区农业农村局  区城市管理委  各乡镇街道 | —— |
| 57 | 严格落实《北京市烟花爆竹安全管理规定》和我区关于禁止、限制燃放烟花爆竹等规定。探索加强区域烟花爆竹禁限放协同。 | 长期实施 | 李先侠  谭 强 | 市公安局通州公安分局  区应急管理局 | 区烟花办成员单位 |
| 58 | **1.区民政局**创新推广文明环保祭扫方式，大力倡导绿色祭扫新风。  **2.区市场监管局、区民政局**从源头强化对祭祀用品销售环节的监管。  **3.区城管委、各乡镇街道**负责祭扫结束后的路面清扫保洁工作。  **4.各乡镇街道**在春节、清明节、中元节、寒衣节等祭扫集中时段，组织开展专项治理行动，减少因传统焚烧产生的环境污染污染。 | 长期实施 | 董明慧  韩 松  林正航  姚伟龙 | 区民政局  区市场监管局  区城市管理委 各乡镇街道 | —— |
| 59 | 加强面源污染管控 | **1.区农业农村局**加强秸秆综合利用。  **2.区城管执法局**加强对各乡镇街道露天焚烧的统筹指导力度。  **3.各乡镇街道**严格做好秸秆露天焚烧监管。 | 长期实施 | 韩 松  姚伟龙  邹海涛 | 区农业农村局  区城管执法局  各乡镇街道 | —— |
| （五）加强综合保障支撑 | | | | | | |
| 60 | 加强执法监管 | **1.通州交通支队、生态环境部门**在进京路口开展重型车的人工检查。使用精准管控设备的进京口，在联合执法时段对系统筛选出的红、黄类重点车辆抽查率不少于50%；未使用精准管控设备的进京口和市内重点道路，人工执法强度不低于同期水平。结合辖区机械登记台账，聚焦老旧排放标准机械进行执法检测。  2.**通州交通支队、区交通委**推动落实市级摩托车管理工作方案。 | 9月底前 | 韩 松  谭 强  邹海涛 | 市公安局公安交通管理局通州交通支队  区交通委  区生态环境局 | --- |
| 61 | **1.区生态环境局**结合季节特点，以 VOCs 和 NOx 为重点，加强对涉气固定源的执法检查。落实“三监联动”工作机制，推动各类环境问题闭环管理。强化污染源自动监控、热点网格、加油站油气回收在线、餐饮在线等非现场执法检查和科技执法手段应用。针对采暖季锅炉、柴油车（械）、餐饮等重点领域开展专项执法。  **2.通州交通支队、城管执法等部门**和**各乡镇街道**依据工作职责，组织开展贯穿全年的环境问题专项执法检查，加强对移动源、施工工地和“ 三烧三尘”等问题的执法检查。  **3.各相关部门**深化大气治理智慧化监管应用，强化新技术、新装备应用，推动监管模式向数智赋能深刻转型。 | 长期实施 | 韩 松  谭 强  姚伟龙  邹海涛 | 区生态环境局  市公安局公安交通管理局通州交通支队  区城管执法局  各乡镇街道 | 各相关部门 |
| 62 | 强化精准科学治污 | 面向“0.1微克”背景下通州区大气污染防治精细化管理需求，开展PM2.5精细化来源解析及污染物管控措施等研究。 | 9月底前 | 邹海涛 | 区生态环境局 | -- |
| 63 | 发挥经济政策激励作用 | 根据市级部门相关工作部署，**区发改委、区财政局**在建筑、交通、新能源、技术创新、绿色升级等重点领域，引导金融机构给予信贷、债券、保险等绿色金融支持。**区生态环境局**组织企业开展的绿色绩效评价结果作为绿色金融支持的重要参考。 | 9月底前 | 李先侠  邹海涛 | 区发展改革委  区财政局  区生态环境局 | -- |
| 64 | **区生态环境局、区财政局**加强市级污染防治专项资金统筹，按照污染防治资金管理办法，强化项目储备与资金使用管理，以财政资金有效撬动减排项目实施。并结合实际，财政投入力度向环境质量改善情况好、市委月度点评排名靠前、污染防治任务重的街道乡镇予以倾斜。**各相关部门**严格遵循《通州区政府投资项目工程建设其他费管理指引》的相关规定与要求执行。 | 9月底前 | 李先侠  邹海涛 | 区生态环境局  区财政局 | 区发展改革委  各相关部门 |

附件1

2026年通州区美丽蓝天建设有关指标和重点任务计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区空气质量目标 | | | 结构减排 | | | | | 工程减排 | | | | 管理减排 | |
| PM2.5年均浓度（微克/立方米） | 优良天数比率（%） | 重污染  天数（天） | 2026年注册登记汽车新能源化率（%） | 2026年注册登记货车新能源化率（%） | 累计非道路移动机械新能源化率（%） | 马驹桥物流园区清洁运输比例（%) | 混凝土搅拌车新能源化率（%） | 累计绿色企业比例（%） | 餐饮治理提升家数（家） | 累计环保绩效A、B级锅炉使用单位（家） | 台湖工业区VOCs浓度（微克/立方米） | 扬尘负荷差等级道路比例（%） | “全电工地”实践（个） |
| 30 | 78 | 3 | 60 | 50 | 35 | >70 | 25 | 35 | 80 | 75 | 同比  下降 | 3 | 1-2 |

附件2

各街道乡镇2026年空气质量目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 属地名称 | PM2.5年均浓度  （微克/立方米） | 属地名称 | TSP年均浓度  （微克/立方米） |
| 西集镇 | 26 | 马驹桥镇 | 69 |
| 九棵树街道 | 27 | 台湖镇 | 71 |
| 梨园镇 | 27 | 梨园镇 | 74 |
| 潞城镇 | 27 | 永顺镇 | 74 |
| 潞邑街道 | 27 | 于家务乡 | 74 |
| 潞源街道 | 27 | 文景街道 | 74 |
| 马驹桥镇 | 27 | 西集镇 | 74 |
| 宋庄镇 | 27 | 九棵树街道 | 75 |
| 台湖镇 | 27 | 潞城镇 | 75 |
| 通运街道 | 27 | 潞邑街道 | 75 |
| 文景街道 | 27 | 潞源街道 | 75 |
| 杨庄街道 | 27 | 宋庄镇 | 75 |
| 永顺镇 | 27 | 永乐店镇 | 75 |
| 玉桥街道 | 27 | 漷县镇 | 76 |
| 北苑街道 | 28 | 临河里街道 | 76 |
| 漷县镇 | 28 | 通运街道 | 76 |
| 临河里街道 | 28 | 杨庄街道 | 76 |
| 新华街道 | 28 | 玉桥街道 | 76 |
| 永乐店镇 | 28 | 张家湾镇 | 76 |
| 张家湾镇 | 28 | 北苑街道 | 79 |
| 中仓街道 | 28 | 中仓街道 | 79 |
| 于家务乡 | 29 | 新华街道 | 79 |

附件3

重点区域范围图

