| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 违法建设拆除及恢复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李文超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812196 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 221.08 |  | 221.08 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 221.08 |  | 221.08 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展违建拆除及恢复，为社区居民创造良好的生活居住环境。 |  |  |  |  |  | 对杨庄街道违法建设进行拆除，切实落实全市创无违建工作精神，完成北京市严厉打击违法用地违法建设专项行动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除违建数量 |  |  | 120处 | 120处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 拆除质量达到合格要求 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定工期完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 拆违资金总额控制 |  |  | 小于等于221.08万元 | 221.08万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实全市创无违建工作精神 |  |  | 严格落实 | 严格落实 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为社区居民创造良好的生活居住环境 |  |  | 创造良好环境 | 创造良好环境 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 …… |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李朦 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812166 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 104.04 |  | 104.04 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 104.04 |  | 104.04 | — | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 做好党员教育工作，进一步提升党员党性修养、基层党组织标准化规范化水平和基层党建工作质量。 |  |  |  |  |  |  | 通过开展党课、红色基地参观、红色观影活动等，提升了党员的党性修养，激发了党员的先锋模范作用，建强了基层党组织战斗堡垒，提高了基层党建工作水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：覆盖基层党组织 |  |  | 22个 | 22个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：符合《杨庄街道基层党组织党建活动经费管理办法（试行）》 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：提升党建工作水平 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：按时完成 |  |  | 2023年12月底之前 | 2023年12月底之前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：项目投入金额 |  |  | 小于等于107.6万元 | 104.04万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：提升党建工作水平，党员发挥先锋模范作用 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：党员党性修养提升，改善社会风气 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：建强党支部战斗堡垒 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：党员满意情况 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基层党组织服务群众经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 方鹏帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812166 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 680 |  | 680 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 680 |  | 680 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升基层党组织服务水平，在便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障等方面给予资金扶持，从而更好地发挥基层党组织联系群众、服务群众的作用。 |  |  |  |  |  | 坚持服务群众导向，不断补齐民生短板充分发挥党建引领作用，积极指导社区党组织加强“红杨先锋”党群志愿服务队培育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖社区 |  |  | 18个 | 18个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：建设类项目管理 |  |  | 工程单位须有相关资质 | 工程单位具备相关资质 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务类项目管理 |  |  | 按照合同约定完成 | 按照合同约定完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时间完成 |  |  | 12月底之前 | 12月底之前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目投入金额 |  |  | 小于等于680万元 | 680万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过党建协调推动物业公司参与，减少财政资金投入水平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：普遍得到社区党员及群众认可 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：持续性为民服务 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：居民生活环境 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度90%以上 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地源热泵运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812600 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.32 |  | 10.32 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.32 |  | 10.32 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障地源热泵运行支出，为街道办公楼提供制冷和取暖。 |  |  |  |  |  | 保障地源热泵低温运行和待机运行费用，维持地源热泵设备征程使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维持地源热泵设备数量 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障电力供应 |  |  | 确保保障 | 确保保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年全年 |  |  | 12个月 | 12个月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照国家电网收费标准缴费 |  |  | 依照标准 | 依照标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障街道新办公楼地源热泵正常使用 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公益性电影放映工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812166 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1.55 |  | 1.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.55 |  | 1.55 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为不断丰富广大群众精神文化生活，根据市委、区委宣传部关于做好全市2023年度电影公益放映工作的相关要求，杨庄街道内六个点位（京贸南社区、靓景明居社区、新北苑社区、怡乐园社区、杨庄村、李老公庄村）需分别完成37场次的公益性电影放映，并为放映人员发放补贴（每场次70元）。 |  |  |  |  |  | 根据北京市电影公益放映补贴标准，每场固定影厅放映补贴70元，根据各放映点位实际放映情况，如实发放补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖社区 |  |  | 6个 | 6个 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：每个社区完成公益性电影放映场次 |  |  | 37场 | 37场 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《杨庄街道数字电影公益场次补贴专项资金使用管理制度》要求 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合《杨庄街道数字电影公益放映工作管理制度》要求 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  |  | 小于等于1.55万元 | 1.55万元 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：通过公益电影放映，丰富广大群众精神文化生活 |  |  | 进一步丰富 | 进一步丰富 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基层动物防疫及狂犬病强制免疫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭田田 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812185 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 0.642367 |  | 0.642367 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.642367 |  | 0.642367 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成杨庄街道辖区内动物狂犬病集中免疫和随时免疫工作。 |  |  |  |  |  | 2023年杨庄街道动物狂犬集中免疫和随时免疫工作已全部完成，免疫犬数共253条，补助标准25.39元/条，合计金额0.642367万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 免疫犬数量 |  |  | 不少于100条 | 253条 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 免疫完成期限 |  |  | 9月底前 | 8月完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准 |  |  | 25.39元/条 | 25.39元/条 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 引导文明养犬，落实动物防疫政策 |  |  | 有效落实 | 有效落实 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 投诉率低于20% | 投诉率为0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 锦园小区西门小广场公共空间改造提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张碧凝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812139 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 37.94 |  | 37.68 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 37.94 |  | 37.68 |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区发改委要求，保质保量完成每年公共空间改造项目的申报、施工、验收、结算工作，全面提升辖区内人居环境和居民生活质量。 |  |  |  |  |  | 2023年申报并完成共计1个公共空间改造项目，为锦园小区西门小广场改造项目，项目位于杨庄街道锦园小区外，当前项目已完成结算工作并已投入使用，居民满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 |  |  | ＞2600㎡ | 2683㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底之前完成项目验收结算 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  |  | ≤37.94万元 | 37.68万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对辖区内经济发展起到的作用 |  |  | 有带动作用 | 有带动作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人居环境 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：卫生水平和环境质量 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续使用 |  |  | 可持续使用 | 可持续使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民12345诉求量 |  |  | 显著减少 | 显著减少 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区公益事业专项补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王蕾 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812187 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 206 |  | 206 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 206 |  | 206 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在市区关于社区公益事业专项补助资金相关规定的指导下，严格落实《杨庄街道社区公益事业经费专项补助资金管理办法（修订）》相关要求，各社区结合实际，有计划地开展动居民急需的公共服务项目，开展社区文化建设项目，培育、扶持、发展社区社会组织等。 |  |  |  |  |  | 各社区按照制度要求，有计划地完成了全年社区公益事业专项补助资金的使用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与社区数量 |  |  | 17个 | 17个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《杨庄街道社区公益事业经费专项补助资金管理办法（修订）》相关要求 |  |  | 符合规定 | 符合规定 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：如期完成项目 |  |  | 如期完成 | 如期完成 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金使用总额 |  |  | 小于等于206万 | 206万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：加强居民参与 |  |  | 广泛参与 | 广泛参与 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 居民认可 | 居民认可 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱依林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812176 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 486.15 |  | 486.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 486.15 |  | 486.15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支付街道常态化核酸点2022年10月至2023年4月检测服务费用 |  |  |  |  |  | 2022年10月至2023年4月街道常态化核酸点检测服务费用，已经全部支付完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：常态化核酸检测服务费用支付到位 |  |  | 支付到位 | 支付到位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年年底前支付完成 |  |  | 2023年年底前 | 2023年12月15日之前 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照区级统一标准结算 |  |  | 符合标准 | 符合标准 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：精准防疫 |  |  | 符合要求 | 基本符合 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：做好常态化核酸检测工作 |  |  | 符合要求 | 基本符合 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社会主义核心价值观工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 魏浩月 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812166 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1 |  | 0.999 | 10 | 99.9%% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1 |  | 0.999 | — | 99.9% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — | 0 |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为宣讲团成员、线上宣讲员及辖区各社区制作百姓宣讲宣传品，用于做好2023年度百姓宣讲工作，推动深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在辖区营造学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的浓厚氛围。 |  |  |  |  |  |  | 通过制作发放百姓宣讲宣传品的方式，大力支持辖区百姓宣讲工作，起到良好的宣传效果，推动党的二十大精神在杨庄街道落地生花，结出丰硕成果。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：覆盖社区 |  |  | 18个 | 18个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：宣传品质量过关 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：按时完成 |  |  | 2023年12月底之前 | 2023年12月底之前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：不超过1万元 |  |  | 小于等于1万元 | 0.999万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：宣传品实用性好 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提升百姓宣讲工作水平 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：得到宣讲员及社区认可 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：深入学习宣传贯彻党的二十大精神 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：宣讲员满意情况 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 接诉即办奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐蒙 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812335 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 85.63 |  | 85.63 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 85.63 |  | 85.63 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 各社区严格落实《杨庄街道解决“接诉即办”和“未诉先办”问题小修快补资金管理使用细则》（试行）相关要求，结合实际，提升各类“接诉即办”诉求的解决率和满意率。 |  |  |  |  |  | 各社区按照制度要求，有计划地使用社区全年小修快补奖励资金，有效的解决各类“接诉即办”诉求，提升了解决率和满意率。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖社区 |  |  | 18个 | 18个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合《杨庄街道解决“接诉即办”和“未诉先办”问题小修快补资金管理使用细则》（试行）相关要求 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：如期完成项目 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按规定使用资金 |  |  | 85.63万元 | 85.63万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升各类“接诉即办”诉求的解决率和满意率 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 居民认可 | 居民认可 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街道办公用房租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨林 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812600 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 689.03 | 689.03 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 689.03 | 689.03 | - |  | 100% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 缴纳街道办事处新办公楼2023年度租金，为装修做好前期准备工作，以便新办公楼更快投入使用。 |  |  |  |  |  | 街道办公用房2023年度租金已按按合同约定缴纳，装修审批手续已完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：缴纳街道办公用房 |  | 1处 |  | 1处 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底之前完成 |  | 2023年底之前 |  | 2023年底之前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额控制 |  | 689.03万元 |  | 689.03万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：为装修做好前期准备工作，以便新办公楼更快投入使用。 |  | 做好准备 |  | 做好准备 | 20 | 19 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：街道办事处搬入辖区范围内，更好的为居民做好服务。 |  | 做好准备 |  | 做好准备 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 |  | 满足需求 |  | 满足需求 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京铁潞园小区围墙改造及人行路修建工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812158 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 7.83 |  | 7.83 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7.83 |  | 7.83 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围墙增设一小门方便居民出入，对损坏围墙进行修缮，修建一条人行小路连接公园内原有的人行路，方便居民安全进出兴会公园。 |  |  |  |  |  | 围墙、道路均按照合同要求完成施工，能够达到使用标准，附近居民可以从该出入口方便进出兴会公园，解决了群众诉求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开设进出兴会公园小门 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工期控制20天以内 |  |  | ≦20天 | 5天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额控制在8万元内 |  |  | ≦8万元 | 7.83万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决居民诉求，方便居民安全进出兴会公园。 |  |  | 解决诉求 | 诉求得到解决 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 方便附近居民进出公园，增加便利性 |  |  | 增加便利性 | 增加便利性 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民满意度 |  |  | 有所提升 | 得到提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 98 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京铁社区居委会办公用房装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812185 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 67.65 | 67.65 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 67.65 | 67.65 |  |  | 100% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为满足京铁社区日常办公和服务居民需求，营造社区开放式服务空间场景，提升社区空间品质、服务环境和服务质量，对京铁社区居委会办公用房进行装修改造。 |  |  |  |  |  | 该装修项目完成了吊顶、铺地砖、改水改电等工程，验收合格并投入使用。装修完成之后，京铁社区居委会办公用房具备了咨询服务区、居民活动区、议事协商区、特色服务区、宣传展示区、社区办公区等六大服务功能区，保障了日常办公和服务居民等需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成装修社区办公用房 |  | 1处 |  | 1处 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：装修质量符合国家和行业标准，通过监理公司验收。 |  | 符合标准，通过验收 |  | 已符合、已通过 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底之前完成 |  | 2023年底之前 |  | 2023年底之前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额控制 |  | 小于等于67.65万元 |  | 67.65万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：满足京铁社区日常办公和服务居民需求，着力营造社区开放式服务空间场景。 |  | 满足需求 |  | 满足需求 | 20 | 19 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为京铁社区日常办公和服务居民做好硬件基础 |  | 完成硬件改造 |  | 完成硬件改造 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足居民群众需求 |  | 满足需求 |  | 满足需求 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 生活垃圾日常管理经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨伯轩 |  |  |  | 联系电话 | 80812139 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 267.13 | 267.13 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 267.13 | 267.13 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 针对全年垃圾分类相关工作，重点从硬件设施建设及维护、再生资源体系建设、垃圾分类现场管理、垃圾分类宣传等多方面提升辖区内垃圾分类效果，全年新建垃圾分类方舱11组，置换垃圾桶1555个，制作垃圾分类大公示牌41块，桶站公示牌544块，安装灭蚊蝇设施513个。实现低值可回收物减量600吨以上。无物业及准物业小区垃圾方舱周边环境显著提升，各社区垃圾分类宣传全覆盖。 |  |  |  |  | 已完成全年新建垃圾分类方舱11组，置换垃圾桶1555个，制作垃圾分类大公示牌41块，桶站公示牌544块，安装灭蚊蝇设施513个等硬件设施提升工作，全年低值可回收物减量666.38吨，通过对无物业及准物业小区垃圾方舱的精准管理，垃圾方舱现场环境得到显著提升，各社区宣传全年覆盖不低于1次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建垃圾分类方舱数量 |  | 11组 | 11组 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：置换垃圾桶数量 |  | 1555个 | 1555个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：制作垃圾分类大公示牌数量、桶站公示牌数量、安装灭蚊蝇设施数量 |  | 大公示牌41块、桶站公示牌544块、灭蚊蝇设施513个 | 大公示牌41块、桶站公示牌544块、灭蚊蝇设施513个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：实现低值可回收物减量重量 |  | 大于等于600吨 | 666.38吨 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底之前完成 |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  | ≤267.13完元 | 267.13万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人居环境 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：更加便于居民后期垃圾分类的投放与使用，提升居民生活质量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：满足市区两级垃圾分类对于硬件设施的考核标准 |  | 完成考核 | 完成考核 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：改善卫生水平和环境质量 |  | 得到改善 | 得到改善 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：生态文明水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：居民参与垃圾分类积极性 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 煤改电用户供电检修及设备维护服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏贝 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 80812139 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.525 |  |  | 3.525 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.525 |  |  | 3.525 |  |  | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据区农业农村局关于“煤改清洁能源”设备后期长效管护相关工作要求，杨庄街道开展2022-2023年度超出免费质保期282户煤改电设备的巡检、售后维修等工作,确保住户正常安全取暖。 |  |  |  |  |  |  | 该项目完成了2022-2023年度超出免费质保期282户煤改电设备的巡检、售后维修等工作,确保住户正常安全取暖。2022—2023年度取暖季杨庄街道未收到关于“煤改电”12345热线，检修维护用户表示支持和满意，2022-2023年取暖季未出现重大管护事件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：超出免费质保期煤改电设备检修维护住户数 |  | 282户 |  |  | 282户 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维保社区数 |  | 3个 |  |  | 3个 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：服务时间 |  | 2022年9月28日至2023年6月1日 |  |  | 2022年9月28日至2023年6月1日 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每户巡检成本 |  | 125元/户 |  |  | 125元/户 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保证煤改电用户正常取暖，居民生活质量显著提升 |  | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境质量 |  | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：卫生水平 |  | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：生态文明水平 |  | 显著提升 |  |  | 显著提升 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 未收到关于“煤改电”12345热线，居民满意度≥90% |  |  | 未收到关于“煤改电”12345热线，居民满意度≥90% |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 个人违规电动三四轮车回收奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 80812158 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 18.97 |  | 18.97 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 18.97 |  | 18.97 |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彻底清退杨庄辖区内违规三四轮电动车，通过补贴的方式提高居民热情，有效开展清退工作。 |  |  |  |  |  | 共清退违规车辆1037辆，圆满完成个人违规电动三四轮车回收工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：清退违规三四轮电动车 |  |  | 1037辆 | 1037辆 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：清退率 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023底前完成 |  |  | 2023底前完成 | 2023底前完成 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：杜绝违规三四轮电动车上路，维护交通秩序，保障群众安全出行。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：引导群众安全 出行，全力打造文明、有序的道路交通环境。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 90% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政法委群防群治工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812158 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 14.99 |  | 14.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14.99 |  | 14.99 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步激发群防群治工作干劲，确保群防群治工作规范化、常态化、实体化运行，按照区委政法委《关于做好群防群治补助经费使用的通知》要求，购买群防群治执勤保障用品。 |  |  |  |  |  | 为街道群防群治力量购买执勤马甲、帽子和手套并加印杨庄街道标识，确保群防群治工作规范化，服装统一化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买群防群治工作服装 |  |  | 1007套 | 1007套 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：服装质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023底前完成 |  |  | 2023底前完成 | 2023底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：金额控制在15万元内 |  |  | 小于等于15万元 | 14.99万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：确保群防群治工作规范化，服装统一化 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：激发群防群治工作干劲，确保群防群治工作规范化、常态化、实体化运行 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人口抽样调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王佳佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812317 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.6 |  | 3.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.6 |  | 3.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接便捷地反映辖区内人口变化情况，及时科学调整优化人口发展、教育、社会保障等政策措施，给经济社会发展规划提供科学准确的依据。 |  |  |  |  |  | 通过“户不漏人、人不漏项、项不填错”的工作措施，全面细致地逐户摸清每个住房单元内的人口居住情况并保证人口变动情况抽样调查质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖社区/村 |  |  | 15个 | 15个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：基层统计数据 |  |  | 准确完整 | 准确完整 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 2023年11月底之前 | 2023年11月底之前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过3.6万元 |  |  | 不超过3.6万元 | 3.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：扎实做好基层统计工作 |  |  | 较2022年有所提升 | 较2022年有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：给经济社会发展规划提供科学准确的依据 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查人员满意情况 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵书楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18813016216 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障杨庄街道综合文化中心正常开展运营，保障文化中心网络、电话、电、暖气使用；保障天时名苑微型图书馆正常运营；提升街道综合文化中心服务效能；开通“台账助手”数字管理平台使用权限。 |  |  |  |  |  | 街道综合文化中心于2023年8月开始试运营，网络、电话、电、暖气等均可使用，天时微型图书馆正常运营，“台账助手”数字管理平台街道社区均可使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展公共文化效能提升培训 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开通宽带 |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：街道综合文化中心新址正常使用 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：场馆环境卫生情况 |  |  | 干净整洁 | 干净整洁 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：街道综合文化中心投入使用 |  |  | 2023年8月底前 | 2023年8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：供暖时间 |  |  | 持续一个供暖季 | 持续一个供暖季 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算资金总额控制 |  |  | 不超过20万元 | 20万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：居民免费使用 |  |  | 免费使用 | 免费使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升街道文化品牌影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：满足辖区居民基层公共文化需求 |  |  | 基本满足 | 基本满足 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：节约用电 |  |  | 做到节约 | 做到节约 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升居民对街道认可 |  |  | 得到认可 | 得到认可 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 达90%以上 | 达90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区办公用房租金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812185 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 146.95 | 146.95 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 146.95 | 146.95 | - |  | 100% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 缴纳新华联家园南区、怡乐园、靓景明居、世纪星城西区和京贸国际5个社区办公用房2023年度租金，保障社区办公正常开展，为辖区居民做好服务。 |  |  |  |  |  | 新华联家园南区、怡乐园、靓景明居、世纪星城西区和京贸国际5个社区办公用房2023年度租金已全部缴纳，社区办公正常开展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：缴纳社区办公用房 |  | 6处 |  | 5处 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底之前完成 |  | 2023年底之前 |  | 2023年底之前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额控制 |  | 146.95万元 |  | 146.95万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障社区办公正常开展，为辖区居民做好服务。 |  | 保障办公，做好服务 |  | 保障办公，做好服务 | 20 | 19 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为社区居委会开展工作，提供房屋保障。 |  | 房屋保障 |  | 房屋保障 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 |  | 满足需求 |  | 满足需求 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 事权补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淑娟 |  |  |  | 联系电话 | 80812102 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2253 | 2253 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2253 | 2253 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 以杨庄街道官方微信公众号作为舆论传播主阵地，围绕街道重点工作和民生热点话题，主动进行正面发布；开展“红杨先锋”志愿服务项目，激发辖区居民参与社区建设、基层治理的热情；对辖区影响环境秩序的行为及时有效处理，保证辖区环境秩序整洁有序；开展应急维修工作，保障城市设施正常运行；加强辖区绿化湿化草地管理，提高治理消防隐患能力。 |  |  |  |  | 2023年累计发布微信公众号1285余篇，进一步扩大了传播杨庄好声音力度，得到了良好的宣传效果；“红杨先锋”志愿服务积分平台投入使用，有效激发了辖区居民参与社区建设、基层治理的热情；对辖区影响环境秩序的行为及时有效处理，保证了辖区环境秩序整洁有序；开展应急维修工作，保障了城市设施正常运行；加强了辖区绿化湿化草地管理，提高了治理消防隐患能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务社区（村） 数量 |  | 19个 | 19个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表原创微信数量 |  | 535条 | 553条 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：接诉即办工作运转顺畅 |  | 顺畅 | 顺畅 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：湿化易燃废弃草场林地 |  | 合理及时 | 合理及时 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：应急维修工程验收合格通过率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底 前完成 |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：事权资金支出总额 |  | ≤2000万 | 2253万 | 10 | 10 |  | 年中追加253万 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：扩大传播杨庄好声音力度，得到良好的宣传效果 |  | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：有效激发辖区居民使用“红杨先锋”线上积分平台参与社区建设、基层治理的热情 |  | 成果显著 | 成果显著 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过环境综合整治等城市管理工作，创建宜居辖区，提升居民幸福指数 |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：提升物业服务企业积极性，提高物业服务质量，改善小区公共基础设施 |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：保障辖区违法行为得到妥善处理，保障重大活动和重要节日期间辖区社会公共秩序 |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升街道办事处、服务大厅、社区居委会综合服务质量和水平 |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 全民健身乐享杨庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812186 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展多样化的全民健身活动，提高全民健身工作质量，为全民健身示范街道创建带来积极效益。 目标2：培训社会体育指导员，开展各项全民健身活动。 目标3：采购健身器材，方便辖区居民进行体育健身活动。 目标4：开展全民健身赛事活动，有效促进居民参与度。 |  |  |  |  |  | 已完成趣味运动会、健步走、培训及交流活动、体测等活动共计22场次，参加人员共计1900余人次。培训社会体育指导员300余名。补齐辖区健身设施短板，已完成在社区安装健身器材11件（套）、综合文化中心健身器材8件（套）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织辖区居民参加市级《国家体育锻炼标准》测试 |  |  | 至少1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织辖区居民参加区级体质测试 |  |  | 至少1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织开展八段锦、花棍、空竹等传统项目推广活动 |  |  | 最少1次 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：各社区配备社会体育指导员 |  |  | 每个社区均配备三级或以上等级的社会体育指导员 | 辖区共配备三级或以上等级社会体育指导300余名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：街道综合文化中心配备体育健身器材 |  |  | 3件以上 | 8件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：组织辖区居民开展综合性运动会 |  |  | 至少1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过北京市体育局验收 |  |  | 通过验收 | 已通过验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：街道综合文化中心配备体育健身器材 |  |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年11月底之前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金成本控制 |  |  | 不超过50万 | 50万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：逐步提升辖区体育服务水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续提升辖区居民健身意识 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区配备体育健身器材，满足居民健身需求 |  |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 统计调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王佳佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812317 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.56 | 26.01 |  | 26.01 |  | 10 |  | 50.44% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.56 | 26.01 |  | 26.01 |  | — |  | 50.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统计网络专线正常使用，可以顺利登陆统计内网；发放各社区（村）统计站（室）补助，提升基层统计能务和服务水平；开展专项调查，提升数据质量，更好服务基层。 |  |  |  |  |  | 统计网络专线投入正常使用，统计人员顺利登陆统计内网；各社区统计室补助发放到位，购买了统计办公用品，提升了基层统计能力和服务水平；统计辅助人员按要求完成工作，协助开展并完成多项统计调查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放社区/村补助 |  |  | 19个 | 19个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：统计网络专线正常使用 |  |  | 使用正常 | 使用正常 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：统计辅助人员按要求完成工作任务 |  |  | 完成任务 | 完成任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底前完成 |  |  | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每个社区统计室办公经费标准 |  |  | ≦1000元 | ≦1000元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：扎实做好基层统计工作，提升统计数据质量 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障统计工作顺利开展，持续推进统计工作质量提升 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高被统计对象满意度 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 代征税收返还资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淑娟 |  |  |  | 联系电话 | 80812102 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 208.42 | 208.42 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 208.42 | 208.42 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展出租房屋代征税收管理，加强出租房屋和税收征收；对辖区影响环境秩序的行为及时有效处理，保证辖区环境秩序整洁有序；开展接诉即办坐席项目，保障接诉即办工作正常运转；开展应急维修工作，保障城市设施正常运行。 |  |  |  |  | 对辖区出租房租房屋情况加强管理，提高了出租房屋税收的征缴率；对辖区影响环境秩序的行为及时有效处理，保证了辖区环境秩序整洁有序；保证了接诉即办工作正常运转，促进市民诉求及时响应和解决；开展应急维修工作，保障了城市设施正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务社区（村） 数量 |  | 19个 | 19个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：接诉即办工作运转顺畅 |  | 顺畅 | 顺畅 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：应急维修工程验收合格通过率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月底 前完成 |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金支出总额 |  | ≤208.42万 | 208.42万 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：通过环境综合整治等城市管理工作，创建宜居辖区，提升居民幸福指数 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障辖区违法行为得到妥善处理，保障重大活动和重要节日期间辖区社会公共秩序 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升街道办事处综合服务质量和水平 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 综合文化中心设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 80812185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  |  | - |  |  |  | 100% |  |  | - |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为街道综合文化中心中心采购电子显示设备LED全彩屏、灯光音响设备、其他电子设备和家具等，为综合文化中心运行提供基础设施设备保障，保障综合文化中心正常运行，为辖区居民做好服务。 |  |  |  |  |  |  | 综合文化中心中心设施设备已购置安装到位，为综合文化中心运行提供了基础设施设备保障，方便辖区居民在街道文化中心开展各种文化活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置电子显示设备LED全彩屏 |  | 1批 |  |  | 1批 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置灯光音响设备 |  | 1批 |  |  | 1批 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置其他电子设备和家具 |  | 1批 |  |  | 1批 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：购置木质材料家具 |  | 1批 |  |  | 1批 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：购置钢质材料家具 |  | 1批 |  |  | 1批 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：购置音响话筒 |  | 1个 |  |  | 1个 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底之前完成 |  | 2023年底之前 |  |  | 2023年底之前 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额控制 |  | 小于等于80万元 |  |  | 80万元 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障综合文化中心正常运行，为辖区居民做好服务。 |  | 保障运行，做好服务 |  |  | 保障运行，做好服务 |  |  | 20 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为综合文化中心运行提供基础设施设备保障。 |  | 提供保障 |  |  | 提供保障 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民文化服务需求，更好为居民服务 |  | 满足需求 |  |  | 满足需求 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文明示范小区创建资金使用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马月红 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 80812166 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 40 |  |  | 38.9 |  |  | 10 |  |  | 97% |  |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 40 |  |  | 38.9 |  |  | — |  |  | 97% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据文明示范小区创建资金使用项目要求，对辖区内居民小区宣传氛围、环境卫生、公共秩序和公共设施等方面的文明城区常态化创建整治提升。 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成居民小区内公共区域晾晒架、严重破损墙面、路面修复整改的目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：墙面喷刷涂料新做面积 |  |  |  | 7435㎡ |  | 7435㎡ | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：破损路面新做面积 |  |  |  | 300㎡ |  | 300㎡ | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安装晾晒架数量 |  |  |  | 36套 |  | 36套 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足建筑工程验收标准 |  |  |  | 合格 |  | 合格 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底之前 |  |  |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目支出金额控制 |  |  |  | 小于等于40万元 |  | 38.9万元 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1环境卫生、公共设施整治 |  |  |  | 整体提升 |  | 明显提升 | 15 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境改善 |  |  |  | 明显改善 |  | 明显改善 | 15 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  |  | 总体满意 |  | 总体满意 | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.7 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 无物业老旧小区管理专项支持资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙少茹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812187 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 10.38 |  | 10.38 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.38 |  | 10.38 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强物业服务企业的监督和管理，激励物业服务企业提高服务质量，促进物业服务市场化。 |  |  |  |  |  | 为先尝后买物业提供补贴资金，帮助物业服务企业提升服务能力和水平，改善小区公共基础设施，小区环境改善，环境更加美观、宜居。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：监控设施更换数量 |  |  | 10处 | 10处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：防盗门维修 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：照明设施修复 |  |  | 正常使用呢 | 正常使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年7月底前完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补贴标准按照物业公司服务小区面积核算 |  |  | 6元/每平方米 | 6元/每平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为物业企业减轻经营压力,提高物业公司服务水平。 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高物业服务质量，改善小区公共基础设施 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生活及厨余垃圾清运及时清运 |  |  | 每日清运 | 每日清运 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：化粪池及时清运 |  |  | 每半年清运 | 每半年清运 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：小区环境改善，环境更加美观、宜居 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第五次全国经济普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王佳佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812317 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 34.74 |  | 34.74 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 34.74 |  | 34.74 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 摸清辖区各类单位的基本情况，全面调查我辖区第二产业和第三产业的发展规模及布局，系统了解我辖区产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业、文化产业等相关产业以及小微企业的发展状况。为制定科学性的战略部署，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。 |  |  |  |  |  | 采用多种宣传形式进行五经普工作的全面宣传，反映良好。2023年12月31日前已完成普查区划分及单位清查。完成普查员培训3次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展宣传活动次数 |  |  | 4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织普查员次数 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成普查区划分及单位清查 |  |  | 2023年底前 | 2023年底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：事后数据质量抽查 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算金额控制在 |  |  | 小于等于34.74万元 | 34.74万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：公众认知度及支持度 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为产业调整提供统计信息支撑 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “小微项目惠民生”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张碧凝 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812139 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 307.43 |  | 306.33 | 10 |  | 99.6% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 307.43 |  | 306.33 | — |  | 99.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按照区发改委要求，保质保量完成每年小微项目的申报、施工、验收、结算工作，有效减少辖区内12345诉求量。 |  |  |  |  |  | 2023年申报并完成4批共计20个小微项目，经过统计，辖区内相关类型的12345工单明显减少。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施项目数量 |  |  | 10个 | 20个 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年12月底之前完成项目验收结算 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制金额 |  |  | ≤307.43万元 | 306.33万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对辖区内经济发展起到带动作用 |  |  | 有带动作用 | 有带动作用 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人居环境 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：卫生水平和环境质量 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续使用 |  |  | 可持续使用 | 可持续使用 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民12345诉求量 |  |  | 显著减少 | 显著减少 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小型消防站房租 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812158 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 54.75 |  | 54.75 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 54.75 |  | 54.75 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地保障杨庄辖区消防安全，提高火灾发生时的扑救速度，按照区消防支队工作要求，在杨庄辖区内，设置一座小型消防站，租用北京探矿机械厂院内一处二层楼宇。 |  |  |  |  |  | 租用北京探矿机械厂院内一处二层楼宇用于改造成小型消防站使用，现消防站已入驻，有效提升火灾扑救效率，减少到达时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租用楼宇 |  |  | 一处 | 一处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023底前完成 |  |  | 2023底前完成 | 2023底前完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：金额控制在60万元内 |  |  | 60万元内 | 54.75万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升火灾扑救效率减少到达时间 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障辖区消防安全 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 综合协管员项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 顾然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812166 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 690 |  | 650.72 |  | 10 |  | 94.3% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 690 |  | 650.72 |  | — |  | 94.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好街道综合协管员的薪酬福利保障。 |  |  |  |  |  | 全年合理使用资金，完成薪酬福利的发放。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：不超69人 |  |  | ≤69人 | ≤69人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无用工纠纷 |  |  | 无纠纷 | 无纠纷 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时支付薪酬 |  |  | 每月5日 | 每月5日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全年资金支出 |  |  | ≤690万 | 650.72 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：每人管理费用 |  |  | ≤960元每人每年 | 960元每人每年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：用工管理 |  |  | 无投诉 | 无投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：离职率 |  |  | ≤20% | 11% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：在岗率 |  |  | ≥80% | 89% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：年度考核 |  |  | 称职 | 100%称职 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.4 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建社区及新招聘社区工作者购买办公设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 80812185 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 46 | 46 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 46 | 46 | - |  | 100% |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为怡乐园东社区采购电子设备和家具等，为怡乐园东社区居委会办公提供基础设施设备保障，保障居委会工作正常运行，为辖区居民做好服务。 |  |  |  |  |  | 怡乐园东社区居委会设施设备已购置安装到位，为怡乐园东社区居委会日常办公提供了基础设施设备保障，更好的服务辖区居民。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置电子设备 |  | 1批 |  | 1批 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置钢制结构家具 |  | 1批 |  | 1批 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：购置木质结构家具 |  | 1批 |  | 1批 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年底之前完成 |  | 2023年底之前 |  | 2023年底之前 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额控制 |  | 小于等于46万元 |  | 46万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：保障怡乐园东社区正常办公，为辖区居民做好服务。 |  | 保障运行，做好服务 |  | 保障运行，做好服务 | 20 | 19 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为怡乐园东社区正常办公提供基础设施设备保障。 |  | 提供保障 |  | 提供保障 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足辖区居民办事需求，更好为居民服务 |  | 满足需求 |  | 满足需求 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乡情村史陈列室、精神文明宣传视屏奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李雪梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80574061 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1 |  | 0.98 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1 |  | 0.98 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对天时名苑小区精神文明宣传LED屏幕进行维修，使其恢复正常使用，以便播放精神文明宣传视频等，更好的在小区内开展精神文明宣传，提高居民的精神文明水平。 |  |  |  |  |  | 天时名苑小区精神文明宣传LED屏幕已维修完成，目前能够正常播放使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维修LED屏幕数量 |  |  | 1块 | 1块 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：LED屏幕使用情况 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年11月底之前完成 |  |  | 2023年11月底之前 | 2023年11月29日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：维修总价控制 |  |  | 小于等于1万元 | 0.98万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加大精神文明宣传 |  |  | 有所加大 | 有所加大 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高居民的精神文明水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障精神文明宣传效果 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 选调生到村任职工作补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 顾然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812166 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.2 |  | 3.19 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.2 |  | 3.19 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《通州区选调生到村（社区）任职工作补助资金管理使用实施细则（试行）》要求，规范到位使用资金。 |  |  |  |  |  | 规范使用，已完成到村锻炼期的考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：村使用率 |  |  | 覆盖2村 | 全覆盖 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：物资精准 |  |  | 符合项目书要求 | 符合要求 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时支出 |  |  | 按时限支出 | 按时支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超预算 |  |  | 3.2万 | 3.19万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：符合使用规定 |  |  | 支出范围符合资金管理制度 | 符合规定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：利用经费开展活动服务群众 |  |  | 服务群众 | 已开展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：调研情况 |  |  | 形成调研报告 | 已报送 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村委配合度 |  |  | 确定培养联系人 | 已确定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 应急处突经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812158 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 9.79 |  | 9.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.79 |  | 9.79 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保第三届“一带一路”国际高峰论坛及国庆期间不发生造成较大社会影响的极端事件，对杨庄辖区内在册的两名重点人落实管控措施。 |  |  |  |  |  | 严格按照管控标准对两名重点人进行管控，未发生造成影响的极端事件发生，圆满完成任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：看护重点人 |  |  | 两名 | 两名 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：金额控制在10万元内 |  |  | 10万元内 | 9.79万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：不发生造成较大社会影响的极端事件 |  |  | 未发生 | 未发生 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障辖区安全稳定 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政法委以奖代补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812158 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步激发群防群治工作干劲，按照区委政法委《关于做好群防群治补助经费使用的通知》要求，购买群防群治执勤保障用品。 |  |  |  |  |  | 五里店及京贸国际两个社区被评为群防群治先进集体，各奖励1万元，用于购买水杯及服装等补贴志愿者， |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 |  |  | 2个 | 22个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023底前完成 |  |  | 2023底前完成 | 2023底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在2万元内 |  |  | 控制在2万元内 | 2万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：激发群防群治工作干劲，确保群防群治工作规范化 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：确保群防群治工作规范化，服装统一化 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重点区域精细化管控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何晓彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812139 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 127.06 | 127.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 127.06 | 127.06 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | - |  | - | - |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 裸地整治，以生态覆绿为主，对重点区域内短期内不建设且需要进行生物覆盖的的施工工地、拆除腾退地、裸露大土堆和无管养荒地等需要生物治理的裸露地面，加快实施绿化、喷洒抑尘剂、硬化等，加强扬尘管控。 |  |  |  |  |  | 对重点区域内短期内不建设且需要进行生物覆盖的的施工工地、拆除腾退地、裸露大土堆和无管养荒地等需要生物治理的裸露地面，实施绿化、硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：裸地治理地块 |  | 7块 |  | 7块 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量达标率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  | 127.06万元 |  | 127.06万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：创建优美环境，提升环境质量 |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：空气质量持续改善 |  | 持续改善 |  | 持续改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：消除辖区内扬尘污染 |  | 有效消除 |  | 有效消除 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： 有效改善空气质量 |  | 成效明显 |  | 成效明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意度 |  | ≥85% |  | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自建房安全专项排查整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 杨庄街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张洪坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80812139 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 0.88 |  | 0.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.88 |  | 0.88 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照区住建委要求，保质保量完成排查任务，有效减收安全风险。 |  |  |  |  |  | 2023年实际完成239处图斑，已全部排查完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：排查点位数量 |  |  | 239处 | 239处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：排查完成合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 12月底 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：排查收费标准 |  |  | 100元/处 | 100元/处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对辖区内经济发展起到的作用 |  |  | 有带动作用 | 有带动作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：人居环境 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：卫生水平和环境质量 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续使用 |  |  | 可持续使用 | 可持续使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民12345诉求量 |  |  | 显著减少 | 显著减少 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |