2024年举借政府债务和债券资金

使用安排情况说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，地方政府债务纳入全口径预算管理，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

一、2024年通州区政府债务余额情况

截至2024年12月底，我区地方政府债务余额为7,699,522万元，其中一般债务3,837,858万元，专项债务3,861,664万元。

二、2024政府债务新增限额以及项目安排情况

市财政局下达我区2024年新增地方政府债务限额1,343,500万元（其中一般债务467,300万元、专项债务876,200万元）;用于发行新增债券1,259,200万元、发行再融资债券84,300万元。经法定程序报区人大常委会批准，一般债券列入一般公共预算，主要用于通州区耕地保护空间项目60,000万元、重点道路工程项目50,700万元、通州区水环境治理工程项目50,000万元、新一轮百万亩平原造林40,000万元、美丽乡村建设项目35,000万元等；专项债券列入政府性基金预算，主要用于宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目455,000万元、通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目191,400万元、北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目176,000万元、通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期35,700万元等。

三、2024年政府债券资金发行使用及重点项目绩效情况

根据北京市新增地方政府债券分期发行机制，我区2024年新增债券分四批发行，区财政根据单位资金申请全部及时拨付到位。2024年地方政府新增债券资金1,259,200万元，用于保障性安居工程及城市更新878,100万元，占比70%；农林水利建设200,000万元，占比16%；公路99,000万元，占比8%；市政建设等82,100万元，占比6%。

重点项目绩效情况：通州区耕地保护空间项目通过开展土地复耕工作，扭转了耕地数量下降的历史趋势，全区耕地数量增加10万余亩，为全区“粮袋子”“菜篮子”提供了有力保障；新一轮百万亩平原造林有力保障了造林绿化行动计划的开展，截至2024年底完成绿化面积约13.8万亩；通州区水环境治理工程项目完成67个村供水管线及40个村污水管线建设，推进64座美丽乡村配套污水处理设施建设，同时完成通惠河水环境综合治理二期工程、通州区两河水网减运沟综合治理工程等征拆任务；通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目完成一片区土地腾退并移交北投集团开展安置房建设，同步开展5个村1207户住宅搬迁工作；通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目完成搬迁面积28万平方米，三片区四个村完成签署《征地补偿协议》，已支付全部征地款，完成考古面积6万平方米；北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目完成八里桥市场平稳闭市、拆迁及征收，完成水评、交评、噪音、发掘及土壤污染等上市前期手续，完成道路定线、地下管线测绘、除草苫盖、施工围挡等施工相关工作。

四、2024年政府债务偿还情况

2024年按时偿还到期债务本金968,300万元，其中一般债务744,300万元，专项债务224,000万元。根据项目进展情况使用财政资金收入偿还192,648万元（其中一般债务112,648万元，专项债务80,000万元），使用再融资债券资金偿还775,652万元（其中一般债务631,652万元，专项债务144,000万元）。

五、债务管理情况

一是聚焦项目储备。完善债券项目储备机制，坚持“资金跟着项目走”的原则，围绕全区发展战略和重点领域储备项目，根据项目成熟度对债券项目库实行动态调整、滚动管理。深化项目前期论证，加快前期手续办理，切实提升项目成熟度，避免项目不实导致资金闲置。

二是加强绩效管理。强化各项目单位绩效意识，将事前绩效评估作为申报专项债券需求的必备条件；强化债券资金监管，压实主管部门及项目单位管理职责，定期通报债券资金使用情况，确保债券资金规范高效使用。

三是严格风险管控。提前筹划还款事宜，测算还本付息金额，全额纳入预算管理，依法落实偿还责任，确保法定债务不出任何风险；严格对全口径债务进行风险预警监控，定期开展债务率测算，全过程动态管理，做到风险早发现、早应对、早处置。

四是做好信息公开。组织相关单位编制本年新增债券的募投情况、项目收益与融资平衡报告、法律意见书等相关材料，及时在规定的网站上进行公开，提高政府债券发行使用透明度；在政府门户网站公开政府债务相关信息，主动接受社会各方监督。