附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 融汇副中心客户端运维与开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 255.22 | 255.22 |  | 243.166 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障融汇副中心客户端新闻全年内容及时更新，内容质量不断提高，用户粘性不断增强。在技术上保障客户端全年政务服务专题制作完成、图文浏览、视频点直播、活动报名、12345接诉等相关功能使用正常。 2.完成客户端适老化化版本页面设计制作及功能开发，保障客户端适老化版本新闻全年内容及时更新。在技术上保障适老化版本全年政务服务专题制作完成、图文浏览、视频点直播、活动报名、12345接诉等相关功能使用正常。 3.完成客户端手机直播管理系统的开发，保障客户端多账户直播、分享、用户互动、数据管理及统计等功能的正常使用。 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：客户端下载量 |  |  | 140万次 | 145万次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：日均活跃数 |  |  | 6万用户 | 4万用户 | 6 |  | 4 |  | 原因：政务新闻发布及政务专题建设较多，内容吸引力不足。 改进措施：内容制作贴近百姓生活，策划更多符合用户兴趣主题的交互活动及专题 |  |
|  |  |  | 指标3：注册用户数 |  |  | 25万人 | 27万人 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：.数据库、操作系统、应用功能使用正常 |  |  | 数据库1套、操作系统2套 | 数据库1套、操作系统2套 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：政务专题制作 |  |  | 10期 | 28期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：客户端适老化版本页面设计 |  |  | 2套 | 2套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：客户端适老化版本功能开发 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：开发客户端用户直播管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：直播频道及管理系统页面设计 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：主播账户及数据统计管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全年文字图片新闻发布功能使用正常、视频点直播服务功能使用； |  |  | 新闻资讯发布不低于23000条，视频发布不低于7000条 | 新闻资讯发布23500条，视频发布不低于7200条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：政务服务专题、活动服务等功能均能正常使用 |  |  | 完成不低于10期专题建设，且功能使用正常 | 完成28期专题建设，功能使用正常 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：数据库、操作系统稳定运行 |  |  | 全年稳定运行 | 全年稳定运行 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：适老化页面设计及重构 |  |  | 不低于20组 | 20组 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：验证类功能、版本发布 |  |  | 2组、5机型 | 2组、6机型 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：支持多账户同时直播 |  |  | 不低于20个 | 不低于20个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：提供分享、互动、视频处理、用户数据管理功能 |  |  | 4组 | 4组 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：主播账户信息管理、直播辅助功能管理、用户数据统计 |  |  | 3组 | 3组 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年全年完成 |  |  | 2022年全年 | 2022年全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全年预算 |  |  | 243.166万 | 243.166万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过客户端正常和适老化两版本的运行，使得用户对新闻、文化活动等方面的信息需求得到满足。 |  |  | 老龄化人群及一般人群信息需求得到满足 | 老龄化人群及一般人群信息需求得到基本满足 | 7.5 |  | 5 |  | 原因：组织用户参与的文化、体育及其他领域的交互活动较少。 改进措施：更多策划群众喜闻乐见的文化、教育、体育、科技等互动活动 |  |
|  |  |  | 指标2：客户端手机直播管理系统的开发及运行，有助于提升客户端便民服务质量、优化营商环境。 |  |  | 营商环境优化，便民服务质量提升 | 营商环境优化，便民服务质量提升 | 7.5 |  | 5 |  | 原因：直播功能内容不够丰富，吸引力不足。 改进措施：增加文化分享、政策解读、百姓生活服务类直播内容 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：运维并保证客户端普通版及适老化版本正常运行的持续时间 |  |  | ≥1年 | ≥1年 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：持续提升客户端服务质量，有效发挥连接政府、企业、百姓的桥梁作用 |  |  | ≥1年 | ≥1年 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：客户端用户使用满意度 |  |  | ≥85% | ≥87% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。