- 北京市通州区财政支出项目

- 绩效评价报告

（简版）

主管部门  北京市通州区九棵树街道办事处

项目单位  北京市通州区九棵树街道办事处

项目名称  2022年违建拆除及拆后恢复项目

北京市通州区财政局

二○二四年十月

北京市通州区九棵树街道办事处

2022年违建拆除及拆后恢复项目

- 绩效评价报告（简版）

# 一、项目概述

- （一）项目基本情况

为认真落实关于新版城总规的批复要求和各区分区规划，按照“集中拆除+持续治理”相结合的模式，提升违法建设精治共治法治水平，提升人民群众的幸福感、安全感和满意度。按照区政府统一部署和拆除任务分解，九棵树街道办事处根据自身情况，2023年共拆除违法建设35处，拆除违法建筑2989.57平方米，包括拆除违法屋面、院墙、室内地坪、瓷砖、设备等，并采用外墙装修、铺步道砖地面、安装设备等方式进行恢复，达到美观、安全的效果，居民满意度得到明显提升。

- （二）项目资金情况

九棵树街道办事处上报拆违项目预算380.47万元。2023年收到拨付资金380.47万元，支出金额380.47万元，其中：工程款361.27万元，预评审费 1.16万元，测绘费 5万元，监理费10.30万元、审计费2.74万元。

二、评价对象及方法

（一）绩效评价对象

本次绩效评价对象为2022年度九棵树辖区违建拆除及拆后恢复项目，评价金额380.47万元。

（二）绩效评价方法

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的衡量、分析和评判。

2.评价指标体系

本次整体评价指标体系通过“决策管理”“过程管理”“产出情况”“效益情况”四个一级指标构建，其中：（1）决策管理权重占20%，包括：项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，6个三级指标；（2）过程管理权重占20%，包括：资金管理、组织实施2个二级指标，5个三级指标；（3）产出情况权重占40%，包括：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，4个三级指标；（4）效益情况占20%，包括：项目效益1个二级指标，2个三级指标。

3.评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

- 三、绩效评价结论

经专家综合评议，北京市通州区九棵树街道办事处“2022年违建拆除及拆后恢复项目”综合得分83.98分，绩效评定结论为“良”。其中：

1.决策管理权重20分，得分16.06分，得分率80.30%。

2.过程管理权重20分，得分18.62分，得分率93.10%。

3.产出情况，权重40分，得分33.50分，得分率83.75%。

4.效益情况，权重20分，得分15.80分，得分率79.00%。

四、主要问题与建议

- （一）存在的主要问题

1.决策方面

（1）项目立项程序不规范，事前未进行可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，缺少街道层面“疏整促”中长期规划，集体决策信息不充分。

（2）项目绩效指标设置不准确，指标值未细化、量化，缺乏可考核性。

（3）项目预算编制缺少需求调研，预算编制科学性不足。资金分配依据不充分，缺乏总体统筹方案和资金使用计划。

2.项目过程

（1）未根据项目的实际情况制定街道内部疏整促拆违专项项目管理制度。

（2）项目实施方案内容呈现不足，相关组织机构分工，项目采购、实施内容、进度、验收、风险控制等内容均未在实施方案中予以明确。

（3）过程管理规范性不足，部分合同的签署存在无签字人、无日期等不规范现象。

3.项目产出

（1）项目的产出数量根据任务分配量设置不准确，实际完成数量与上报北京市通州区治理违法用地违法建设联席会议办公室的预计拆除数量3500平方米存在一些偏差，体现对项目的总体统筹规划不足。

（2）项目质量指标未明确验收标准，质量完成情况缺乏可考核性；时效指标未明确具体时间缺乏可考核性；项目成本仍有进一步控制单价的空间。

4.项目效益

（1）项目缺少可持续性的保持机制，有待进一步完善。

（2）服务对象满意度调查样本量不足，分析充分性不足。

- （二）改进建议

1.决策方面

（1）认真做好前期摸底调查工作，做好总体规划及年度计划。一是根据通州区创建无违法建设区的总体要求，结合本街道的实际情况，认真排查全街道违法违章建筑的基本情况，按照拆违建筑认定的标准及条件，逐一确定点位、面积、建筑性质、权属、违建人（或单位）情况，建立全街道违建管理台账；二是按照重要紧急以及“集中拆除+持续治理”原则制定分年度拆违工作计划及任务目标，列入本街道年度工作任务清单，避免在拆违过程中有重大调增事项，如需增加拆违工作（工程）量，应履行“三重一大”议事决策程序；三是做好政策宣传及动员工作，通过普法教育提高拆违工作执行效率，依法依规开展拆除工作。

（2）进一步提高财政预算绩效管理的认识，按照财政预算绩效管理的要求规范填报年度绩效目标申报表，明确年度拆违数量（面积及渣土清运量）指标，明确拆违及恢复的质量标准、时间进度指标、年度预算指标（含预算、综合单价控制标准）及公众满意度指标，该绩效目标申报表应作为年度任务考核的关键绩效指标。

2.项目过程方面

（1）强化过程控制，提高项目投入产出水平。一是根据两违办有关拆除及恢复工程定额标准，进一步严格控制拆违工程成本；二是规范签署垃圾清运处理及项目委托合同，确保合同有效及合同要素完整性；三是强化监理人员在拆违工程中的职能作用，直接参与拆除工程量、渣土清运量的认定及控制，提高监理工作质量。

3.项目产出方面

（1）规范编制年度拆违组织实施方案，明确拆除及恢复的质量标准、拆违工作竣工验收标准，制定拆除恢复后地块持续保持的具体措施，与执法部门联动协同，控制拆违后的反弹。

4.项目效益方面

（1）全面呈现财政支出预算绩效成果。一是认真做好公众满意度调查工作，提高政府的公信力。二是落实拆违后成果保持的责任并做好违章建筑拆除信息有关的销账处理工作，对于没有列入市级台账的违章建筑，应在本街道进行台账管理，并进行销账处理。

二○二四年十月三十一日